План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Шелаболихинском районе Алтайского края на 2019г.

по состоянию на 01.10.2019 г.

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, тыс. руб. | Объем финансирования за прошлый период, тыс. руб | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1. | Ремонт улично-дорожной сети (участок дороги от ул. Ленина № 48 до дома № 17 | краевой бюджет, районный бюджет | 1330,4 |  |  | 1330,4 | 2019 | 100% |
| 2. | Ремонт дорог местного значения (с. Шелаболиха) | районный бюджет | 208,0 |  |  | 208,0 | 2019 |  |
| 2.Объекты инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 3. | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Крутишка, ул. Школьная 11 а | краевой бюджет, районный бюджет | 2474,9 |  |  | 2474,9 | 2019 | 100% |
| 4 | Перевооружение водозаборного узла в с. Верх-Кучук Шелаболихинского района Алтайского края | краевой бюджет, районный бюджет | 3818,37 |  |  | 3818,37 | 2019 |  |
| 3.Объекты социальной инфраструктуры |
| 5 | Капитальный ремонт МБОУ Кипринская СОШ (второй и третий этапы) | краевой бюджет, районный бюджет | 13625,9 | 2991,8 |  | 13625,9 | 01.11.2019 | 30% |
| 6 | Капитальный ремонт здания спортивного зала школы по ул. Садовая, 40 а, с. Новообинцево, Шелаболихинского района, Алтайского края | федеральный бюджет | 6595,9 |  |  | 6595,9 | 2019 | 45% |
| 7 | Строительство офиса врачей общей практики в с. Киприно Шелаболихинского района | краевой бюджет | 3000,0 |  |  | 3000,0 | 2019 |  |