План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Шелаболихинском районе Алтайского края на 2017г.

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, тыс. руб. | Объем финансирования за прошлый период, тыс. руб | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1. | Ремонт улично-дорожной сети в Центральной зоне Алтайского края (участок дороги от ул. Ленина № 5о до ул. Пролетарская № 41 | краевой бюджет, районный бюджет | 2598,7 |  |  | 2598,7 | 2017 | 100 |
| 2. | Капитальный ремонт моста через реку Крутишка на автомобильной дороге Барнаул-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области, км 142+719 в Шелаболихинском районе | краевой бюджет | 33808,2 | - | - | 33808,2 | 2017 | 60 |
| 3. | Ремонт дорог местного значения (с. Шелаболиха) | районный бюджет | 171,2 | 171,2 |  |  | 2017 | 100 |
| 2.Объекты инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 4. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Новообинцево Шелаболихинского района Алтайского края | федеральный бюджет, краевой бюджет, районный бюджет | 23206,5 | 22807,4 | 13321,5 | 9485,9 | 2013-2017 | 99 |
| 5. | Капитальный ремонт водозаборной скважины 300 м. в с. Шелаболиха | краевой бюджет,районный бюджет | 2215,8 | - | - | 2215,8 | 2017 | 100 |
| 6. | Капитальный ремонт водозаборной скважины 150м. в с. Шелаболиха | краевой, районный бюджет | 1325,0 | - | - | 1325,0 | 2017 | 100 |
| Теплоснабжение |
| 7 | Капитальный ремонт тепловых сетей и монтаж оборудования в котельной в с. Киприно | краевой бюджет, районный бюджет | 2312,8 |  |  | 2312,8 | 2017 | 45 |
| 8 | Ремонт котельных : МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» МБОУ «Новообинцевская СОШ» МБОУ «Кучукская СОШ» МКОУ «Кипринская СОШ» МБОУ «Верх-Кучукская СОШ МКОУ «Инская СОШ» МБОУ «Крутишинская СОШ» Котельная № 2 с. Шелаболиха Котельная № 8 с. Шелаболиха | районный бюджет, внебюджетные источники | 3083,0 |  |  | 3083,0 | 2017 |  |
| 3.Объекты социальной инфраструктуры |
| 9 | Реализация программы «80 х 80» Строительство культурно-спортивного комплекса на 225 мест в с. Шелаболиха | федеральный бюджет, краевой бюджет, районный бюджет | 88148,8 | 1005,2 |  | 50000,0 | 2017-2018 |  |