РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» января 2025 года № 55

с. Шелаболиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы»

В соответствии с частью 1 статьи 51 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы» (далее – постановление) следующего содержания: приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации района:

от 12.08.2024 № 406 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы»»;

от 09.09.2024 № 455 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы»».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике Стариенко С.А.

Приложение: Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы и приложения к ней, на 20 л. в 1 экз.

Глава района А.Н. Шушунов

Приложение

к постановлению Администрации района от «30» января 2025 года № 55

«Приложение к постановлению Администрации района от «10» сентября 2020 г. № 366

Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике. |
| Участники Программы | Администрация Шелаболихинского района, Администрации сельсоветов. |
| Цель Программы | Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:  Оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность;  Выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту улично–дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района. |
| Индикаторы и показатели Программы | Индикаторами, характеризующими успешность  реализации Программы, станут:  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;  Доля автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2025 годы. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 18599,9 тыс. руб.;  за счет средств районного бюджета – 8598,1 тыс. руб.;  За счет средств краевого бюджета – 10001,8 тыс. руб. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | В результате реализации Программы к 2025 году предполагается:  1. Развитие систем дорожной инфраструктуры.  2. Развитие автомобильных дорог общего пользования.  3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.  4. Повышение безопасности дорожного движения. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы**

Развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района является необходимым условием улучшения качества жизни населения в селе.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Шелаболихинского района. Они связывают территорию поселений с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселений, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Шелаболихинский район граничит на востоке с Павловским районом (районный центр с. Павловск), на северо-востоке – с Тальменским районом (районный центр с. Тальменка), на севере – с Новосибирской областью. На западе и северо-западе проходит граница с Каменским районом (г. Камень-на-Оби), на юге – с Тюменцевским и Ребрихинским районами (районные центры с. Ребриха и с.Тюменцево).

Село Шелаболиха является Административным центром Шелаболихинского района. Транспортная доступность до краевого центра – автомобильная – 86 км, осуществляется по региональной дороге Барнаул – Камень-на-Оби. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции – Ребриха – 61 км.

К недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования Шелаболихинского района можно отнести следующее:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям согласно требованиям СНиП;

автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

1. **Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков ее реализации**

Прогнозирование развития дорожной деятельности опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры – это удовлетворение потребностей населения.

Целью Программы являются:

Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям деятельности:

межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги;

постановка на кадастровый учет муниципальных дорог;

формирование муниципальных дорог;

оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность;

изготовление паспортов муниципальных дорог;

# ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния;

# обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе

1. **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Вкачестве источника финансирования Программы предусматриваются средства краевого и районного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составит 18599,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета – 8598,1 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 193,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 3 696,2 тыс. руб.;

в 2023 году – 511,7 тыс. руб.;

в 2024 году – 2197,2 тыс. руб.;

в 2025 году – 2000,0 тыс. руб.

в за счет средств краевого бюджета – 10001,8 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2022 году – 1 904,4 тыс. руб.;

в 2023 году – 1 193,9 тыс. руб.;

в 2024 году – 6903,5 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,00 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджетов на очередной финансовый год.

Основанием для финансирования программных мероприятий является: муниципальные контракты и договоры, заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объем финансированных ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен в приложении 3 к Программе.

1. **Состав, формы и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

Ответственный исполнитель Программы подготавливает ежеквартальные и годовой отчет о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в отдел по экономике и инвестициям управления Администрации Шелаболихинского района по экономике:

- мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется один раз в полугодие. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (Постановление от 27.12.2021 № 597);

- ежегодно отчеты и сведения о выполнении мероприятий Программы.

Кроме того, ответственным исполнителем Программы отчеты и сведения о выполнении мероприятий Программы предоставляются по запросу исполнительным органам государственной власти и другим уполномоченным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **Методика оценки эффективности Программы**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы являются тенденции социально-экономического развития поселений, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Ответственный исполнитель Программы отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике. Ответственный исполнитель проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Заместитель заведующего отделом по ЖКХ

управления Администрации района

по экономике Т.Ю. Малявская

Приложение 1 к Программе

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | Источник финансирования |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Цель:** Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **193,0** | **5600,6** | **1705,6** | **9100,7** | **2000,0** | **18599,9** | **Итого** |
| **193,0** | **3 696,2** | **511,7** | **2197,2** | **2000,0** | **8598,1** | **Районный бюджет** |
|  | **1 904,4** | **1 193,9** | **6903,5** |  | **10001,8** | **Краевой бюджет** |
| 2. | ***Задача № 1.*** Оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность | 2022-2023 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **173,0** | **286,4** | **-** | **-** | **140,0** | **599,4** | **Районный бюджет** |
| 3. | Мероприятие 1.2. Формирование паспортов муниципальных дорог 4000 руб. 1 км.  Межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги в селах района (1 км – 8500 руб.) 222,7х8500 = 1893,0 тыс.  (135,0 тыс. руб.) | 2021-2023 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | **173,0** | **286,4** |  | **-** | **5,0** | **464,4** | **Районный бюджет** |
| **с. Иня 15,9** (вся протяженность) | - | 52,8 |  | **-** | - | 52,8 |  |
| **с. Новообинцево 11,5**  с. Малиновка 2,0 (вся протяженность) | - | 54,0 |  | - | - | 54,0 |
| **с. Макарово 11,3** (вся протяженность) | - | 45,2 |  | - | - | 45,2 |
| **с. Шелаболиха 53,2** (вся протяженность) | 173,0 | - |  | - | - | 173,0 |
| **с. Кучук 18,7** | - | 26,4 |  | - | - | 26,4 |
| с. Батурово 7,5 | - | - |  | - | - | - |
| с. Сибирка 4,2 | - | - |  | - | - | - |
| **с. Верх – Кучук 12,45** | - | 21,8 |  | - | - | 21,8 |
| с. Ивановка 5,15 | - | - |  | - | - | - |
| **с. Крутишка 13,1** | - | 32,8 |  | - | - | 32,8 |
| с. Быково 1,9 | - | - |  | - | - | - |
| п. Подгорный 2,6 | - | - |  | - | - | - |
| с. Чайкино 3,2 | - | - |  | - | - | - |
| **с. Киприно 22,0** | - | 28,6 |  | - | - | 28,6 |
| с. Селезнево 6,0 | - | - |  | - | - | - |
| с. Новоселовка 2,4 | - | - |  | - | - | - |
| с. Омутское 9,1 | - | - |  | - | - | - |
| **с. Ильинка 14,795** | - | 24,8 |  | - | - | 24,8 |
| с. Луговое 3,605 | - |  |  | - | - | - |
| 4. | Мероприятие: 1.3. Межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги в селах района (1 км – 8500 руб.) 222,7х8500 = 1893,0 тыс. | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 135,0 | 135,0 | Районный бюджет |
| 5. | ***Задача № 2.*** Выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту улично–дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района. | 2021-2025 годы | Администрация Шелаболихинского района. | **20,0** | **5314,2** | **1705,6** | **9100,7** | **1860,0** | **18000,5** | **Всего к оплате** |
| **20,0** | **3 409,8** | **511,7** | **2197,2** | **1860,0** | **7998,7** | **Районный бюджет** |
| **-** | **1904,4** | **1193,9** | **6903,5** | **-** | **10001,8** | **Краевой бюджет** |
| 6. | Мероприятие: 2.1. Проверка достоверности сметной документации на парковку и тротуар в с. Кучук Шелаболихинского района – **10,0 тыс. р** (2022 г.)  Разработка сметной документации по объекту ; «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Шелаболиха, Шелаболихинского района по ул. Ленина № 107 до дома № 147Б» **15,0 тыс. руб.** | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. Администрация Кучукского сельсовета. | 10 | - | - | 15,0 | - | 25,0 | Районный бюджет |
| 7. | Мероприятие: 2.2. Проверка достоверности сметной стоимости ремонта определенного участка муниципальной дороги | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 10 | - | - | - | - | 10,0 | Районный бюджет |
| 8. | Мероприятие: 2.3.  Нанесение дорожной разметки на дорогах местного значения на территории Шелаболихинского сельсовета | 2024 – 2025 годы | Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета | - | - | - | 365,5 | 400,0 | 765,5 | Районный бюджет |
| 9. | Мероприятие: 2.4. Покрытие из органоминеральной смеси по улично-дорожной сети с. Крутишка (Школьный маршрут) от ул. Заречная дом 38 до ул. Школьная дом 3, ремонт асфальтобетонного покрытия улично – дорожной сети по школьному маршруту с. Кучук, от ул. Михайлова № 54 до ул. Михайлова № 42 (школа). «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Кучук от ул. Михайлова дом № 42 (школа) до ул. Михайлова дом № 9 | 2022 год | Администрация района. Администрация Кучукского и Крутишинского сельсоветов | - | 1387,4 | - | - |  | 1387,4 | Районный бюджет |
| 10. | Мероприятие: 2.5. Отчистка дорог от снега ООО «Портнягин» в с. Шелаболиха | 2022 год | Администрация района | - | 34,8 | - | - | - | 34,8 | Районный бюджет |
| 11 | Мероприятие: 2.6. «Ремонт дороги по ул. Школьная в с. Быково Шелаболихинского района Алтайского края» | 2022 год | Администрация Шелаболихинского района. Крутишинский сельсовет. | **-** | **1025,3** | **-** | **-** | **-** | **1025,**  **3** | **Всего** |
| - | 771,5 | - | - | - | 771,5 | Краевой бюджет |
| - | 253,8 | - | - | - | 253,8 | Районный бюджет |
| 12 | Мероприятие: 2.7. «Ремонт дороги по ул. Обская в с. Сибирка Шелаболихинского района Алтайского края» | 2022 год | Администрация района. Администрация Кучукского сельсовета | - | 1481,0 | - | - | - | 1481,0 | Всего |
| - | 1132,9 | - | - | - | 1132,9 | Краевой бюджет |
| - | 348,1 | - | - | - | 348,1 | Районный бюджет |
| 13 | Мероприятие: 2.8.  Проверка сметной документации на ремонт асфальто-бетонного покрытия в с Кучук (10,0 + 10,0 руб.)  Проверка достоверности сметной документации ремонт асфальто-бетонного покрытия в по ул. Кирова и ул. Пионерский с. Шелаболиха (10,0 + 10,0 руб.) | 2023-2024 | Администрация Шелаболихинского района. Кучукский сельсовет | - | 40,0 | - | - | - | 40,0 | Районный бюджет |
| 14 | Мероприятия: 2.9. Работы по расчистке дорог от снега на р. Обь в с. Шелаболихе Шелаболихинского района | 2022 год | Администрация района | - | 16,5 | - | - | - | 16,5 | Районный бюджет |
| 15 | Мероприятие: 3.3.. «Ремонт дороги по ул. Орловская и пер. Школьный в с. Макарово Шелаболихинского района Алтайского края. | 2023 год | Администрация района. Администрация Макаровского сельсовета | **-** | **-** | **1596,2** | **-** | **-** | **1596,2** | **Всего** |
| - | - | 1193,9 | - | - | 1193,9 | Краевой бюджет |
| - | - | 402,3 | - | - | 402,3 | Районный бюджет |
| 16 | Мероприятие. 3.4. Подключение светофорной матрицы Т7 в населенных пунктах Шелаболихинского района Алтайского края. | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Сельсоветы Шелаболихинского района | - | - | - | 240,0 | - | 240,0 | Районный бюджет |
| 17 | Мероприятие: 3.5. Разработка локально сметной документации на «Ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Батурово, Шелаболихинского района Алтайского края» (Школьный маршрут) | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Администрация Кучукского сельсовета Шелаболихинского района |  |  |  | 55,0 |  | 55,0 | Районный бюджет |
| 18 | Мероприятие: 3.6. Проверка достоверности сметной документации по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Батурово, Шелаболихинского района Алтайского края» (Школьный маршрут) | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Администрация Кучукского сельсовета Шелаболихинского района |  |  |  | 8,9 |  | 8,9 | Районный бюджет |
| 19 | Мероприятие. 3.7. Приобретение светофорной матрицы Т7 с. Новообинцево | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Новообинцевский сельсовет | - | - | - | 27,0 | - | 27,0 | Районный бюджет |
| 20. | Мероприятие. 3.8. Поверка достоверности по объекту: «Ремонт улично–дорожной сети в Шелаболихинском районе с. Шелаболиха по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ленина 107 до ул. Ленина 146Б» (15,0 руб.) | 2023 год | Администрация Шелаболихинского района. | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | Районный бюджет |
| 21. | Мероприятие. 3.9. Проектные работы по объекту: «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети по ул. Ленина 107 до ул. Ленина 146Б в с. Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края» (29,7 руб.) | 2023 год | Администрация Шелаболихинского района. | - | - | 29,7 | - | - | 29,7 | Районный бюджет |
| 22. | Мероприятие: 4.0. Оплата за проектные работы «АлтайИндорПроект» по объекту: «Обустройство пешеходной зоны по ул. Новая» | 2022 | Администрация Шелаболихинского района | - | 35,6 | - | - | - | 35,6 | Районный бюджет |
| 23. | Мероприятие: 4.1. Оплата за проект сметной документации по объекту «Обустройство пешеходной зоны по ул. Новая в с. Шелаболиха» (23,9 руб.)  Оплата за проект по объекту ремонт асфальто-бетонного покрытия с. Шелаболиха ул. Солнечная (тротуар) (23,9 руб.  )  Оплата за проект сметной документации по объекту «Ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул. Пионерский и ул. Кирова в с. Шелаболиха» (23,9 руб.) | 2022 | Администрация Шелаболихинского района | - | 71,7 | - | - | - | 71,7 | Районный бюджет |
| 24. | Мероприятие:4.2. Софинансирование по объекту: «Ремонт асфальто-бетонного покрытия в с. Шелаболиха ул. Ленина, пер Пионерский Шелаболихинского района Алтайского края» | 2022 | Администрация Шелаболихинского района | - | 1221,9 | - | - | - | 1221,9 | Районный бюджет |
| 25. | Мероприятие: 4.3. Проектные работы по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в с. Шелаболиха, проезд Сибирский» № 11 (29,7 руб.+ 15,0 руб.).  Проверка достоверности сметной документации по объекту: «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в с. Шелаболиха, проезд Сибирский» № 11 (15,0 руб.+5) | 2023 год | Администрация Шелаболихинского района | - | - | 64,7 | - | - | 64,7 | Районный бюджет |
| 26. | Мероприятия: 4.4. Ремонт дорожного полотна в с. Ивановка  (из них внебюджет – 182,0) | 2023 год | Администрация Шелаболихинского района. Администрация Верх-Кучукского сельсовета | **-** | **-** | **-** | **1424,0** | **-** | **1424,0** | **Всего** |
| - | - | - | 335,1 | - | 335,1 | Районный бюджет |
| - | - | - | 1088,9 | - | 1088,9 | Краевой бюджет |
| 27. | Мероприятия: 4.5. Ремонт дорожного полотна в с. Макарово (из них 200,5 внебюджет) | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Администрация Макаровского сельсовета | **-** | **-** | **-** | **1536,0** | **-** | **1536,0** | **Всего** |
| - | - | - | 366,0 | - | 366,0 | Районный бюджет |
| - | - | - | 1170,0 | - | 1170,0 | Краевой бюджет |
| 28. | Мероприятия: 4.6. Ремонт дорожного полотна в с. Крутишка (из них 414,5 внебюджет) | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Администрация Крутишинского сельсовета | **-** | **-** | **-** | **1944,7** | **-** | **1944,7** | **Всего** |
| - | - | - | 644,7 | - | 644,7 | Районный бюджет |
| - | - | - | 1300,0 | - | 1300,0 | Краевой бюджет |
| 29. | Мероприятие. 4.7. Внесение изменений в дорожную карту по населенным пунктам Шелаболихинского района | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района | - | - | - | **140,0** | **-** | **140,0** | **Всего** |
| 1. | Сельсовет Ильинка |  |  | - | - | - | 25,0 | - | 25,0 | Районный бюджет |
| 2. | Сельсовет Киприно |  |  | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| 3. | Сельсовет Макарово |  |  | - | - | - | 20,0 | - | 20,0 |
| 4. | Сельсовет Шелаболиха |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Сельсовет Крутишка |  |  | - | - | - | 35,0 | - | 35,0 |
| 6. | Сельсовет Кучук |  |  | - | - | - | 30,0 | - | 30,0 |
| 7. | Сельсовет Иня |  |  | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| 8. | Сельсовет Новообинцево |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Мероприятие. 4.7. Разработка проектно-изыскательной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Шелаболиха Шелаболихинского района по пер. Садовый». | 2024 год | Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета |  |  |  | 3344,6 |  | 3344,6 | Всего |
|  |  |  | 3344,6 |  | 3344,6 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |
| 31. | Мероприятие: 4.8 Ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Шелаболиха проезд сибирский до трассы (детский сад «Золотая рыбка» | 2025 год | Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета  Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета |  |  |  |  | 75,0 | 75 | Всего |
|  |  |  |  | 75,0 | 75,0 | Районный бюджет |
| 32. | Мероприятие: 4.9 Ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Шелаболиха от Ленина №107 и до трассы 0,755 км | 2025 год | Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета  Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета |  |  |  |  | 45,0 | 45,0 | Всего |
|  |  |  |  | 45,0 | 45,0 | Районный бюджет |
| 33. | Мероприятие: 5.0 Ремонт дороги в с. Батурово 1,700 км. (смета) | 2025 год | Администрация района. Администрация Кучукского сельсовета |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | Всего |
|  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | Районный бюджет |
| 34. | Мероприятие: 5.1 Приобретение дорожных знаков | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | Районный бюджет |
| 35. | Мероприятие: 5.2 Ямочный ремонт дорожного полотна | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | Районный бюджет |
| 36. | Мероприятие: 5.3. Выполнение работ по установке пешеходных ограждений в районе общеобразовательных учреждений 16 шт. х 6700 = 107200 – (цена 2024 года) | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 107,0 | 107,0 | Районный бюджет |
| 37. | Мероприятие: 5.4. Выполнение работ по установке искусственной неровности  С. Кучук рядом со школой  С. Шелаболиха пр. Сибирский дет сад Золотая рыбка | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 53,0 | 53,0 | Районный бюджет |
| 38. | Мероприятие: 5.5. Перерасчет сметной документации по объекту: «Ремонт асфальтобетонного покрытия от ул. Ленина 107 до ул. Ленина 146Б (осталось 478 метров)- -4032,0+500,00=4532,0\*1%+ стройконтроль | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | Районный бюджет |
| 39. | Мероприятие: 5.6. Софинансирование по объекту: устройство щебеночного покрытия ул дорожной сети с Селезнево пер Садовый-1500,0 (смета) | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 | Районный бюджет |
| 40. | Мероприятие: 5.7. Софинансирование по объекту-с Кучук 500,0 (смета) | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | Районный бюджет |

Заместитель заведующего отделом по ЖКХ

управления Администрации района

по экономике Т.Ю. Малявская

Приложение № 2 к Программе

**Сведения об индикаторах Программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значение по годам** | | | | | | | |
| **Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт)** | **Год разработки муниципальной программы (оценка)** | **Годы реализации муниципальной программы** | | | | | |
| **2021** | **2022** | | **2023** | **2024** | **2025** |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Протяженность отремонтированных дорог общего пользования муниципального значения** | **М2** | **1200** | **8367** | **4518** | | **7614** | **8715** | **1200** | **5000** |
| **2** | **Доля автомобильных дорог оформленных в муниципальную собственность** | **%** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **90** | **100** |

Заместитель заведующего отделом по ЖКХ

управления Администрации района

по экономике Т.Ю. Малявская

Приложение № 3 к Программе

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов тыс. руб. | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| **Всего финансовых затрат, в том числе:** | **193,0** | **5600,6** | **1705,6** | **9100,7** | **2000,0** | **18599,9** |
| за счет средств районного бюджета | 193,0 | 3696,2 | 511,7 | 2197,2 | 2000,0 | 8598,1 |
| За счет средств краевого бюджета | 0,00 | 1904,4 | 1193,9 | 6903,5 | 0,00 | 10001,8 |

Заместитель заведующего отделом по ЖКХ управления Администрации района

Заместитель заведующего отделом по ЖКХ

управления Администрации района по экономике Т.Ю. Малявская