РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15 » мая 2025 г.         	                                                                                             № 274

с. Шелаболиха

Об утверждении Регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Шелаболихинского района

В целях реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Шелаболихинском районе и сокращения сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе формирования бизнес-идей, и дальнейшей реализации инвестиционных проектов, в соответствии с частью 1 статьи 51 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Шелаболихинского района (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 27.02.2015 № 135 «Об утверждении Регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Шелаболихинского района».

3. Разместить  настоящее  постановление на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике.

Приложение: Регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Шелаболихинского района, на 3 л. в 1 экз.

Глава района                                                                                                А.Н. Шушунов

Приложение

к постановлению Администрации Шелаболихинского района от

«15» мая 2025 № 274

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и

сопровождения инвестиционных проектов на территории Шелаболихинского района

  - Общие положения

- Регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Шелаболихинского района (далее - «Регламент») устанавливает сроки и последовательность действий инвестиционного уполномоченного, органов Администрации района по сопровождению инвестиционных проектов при содействии в реализации инвестиционных проектов на территории района.

1.2. В целях реализации инвестиционных проектов на территории Шелаболихинского района инвестиционный уполномоченный:

- рассматривает обращения субъектов инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Шелаболихинского района, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства;

- представляет по запросу инвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на территории Шелаболихинского района информацию, связанную с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Шелаболихинского района (за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну);

- осуществляет поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов, поступивших от инициаторов инвестиционных проектов;

- осуществляет комплекс мер, направленных на подбор для субъекта инвестиционной деятельности инвестиционной площадки для размещения и реализации инвестиционного проекта;

- осуществляет мероприятия по привлечению в Шелаболихинский район передовых технологий и зарегистрированных торговых брендов;

- осуществляет мониторинг реализации в Шелаболихинском районе инвестиционных проектов, подготовку информационных материалов по данным мониторинга для органов исполнительной власти;

- взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Алтайского края, КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития», иными субъектами инвестиционной деятельности по вопросам сопровождения инвестиционных проектов;

- оказывает консультации о возможных инструментах государственной поддержки, на которые   может претендовать инициатор   инвестиционного проекта;

-    рассматривает    обращения    инициаторов   инвестиционных   проектов   и назначает ответственного исполнителя (из состава рабочей группы по инвестиционной  деятельности  курирующего  данное направление) по  сопровождению данного инвестиционного проекта;

- ведет свод поступающих инвестиционных проектов, в том числе планируемых к реализации на территории Шелаболихинского района;

- осуществляет  иные  формы   содействия,    способствующие   реализации инвестиционных проектов,  не противоречащие федеральному законодательству и законодательству Алтайского края.

1.3. Инвестиционный уполномоченный по согласованию с инициатором инвестиционного проекта организует проведение презентации данного проекта, предварительно рассмотренного на заседании инвестиционной комиссии.

  - Сопровождение инвестиционного проекта

- Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является представление инициатором в адрес инвестиционного уполномоченного, в том числе посредством сети Интернет, резюме инвестиционного проекта (далее –«Резюме»).

- Резюме, поступившее в адрес иных органов местного самоуправления Шелаболихинского района, направляется инвестиционному уполномоченному в течение трех рабочих дней в целях сопровождения инвестиционного проекта.

- Инвестиционный уполномоченный рассматривает поступившее Резюме и определяет куратора и (или) ответственного исполнителя по каждому инвестиционному проекту.

- Куратор (ответственный исполнитель) в течение двух рабочих дней с момента получения Резюме осуществляет следующие действия:

- уведомляет    инициатора     инвестиционного проекта о    получении его Резюме;

- осуществляет предварительный анализ Резюме.

- По результатам рассмотрения Резюме в течение десяти рабочих дней организуется рабочая встреча инвестиционного уполномоченного, специалистов Администрации района (курирующих данное направление) и инициатора инвестиционного проекта с целью определения степени проработанности проекта, необходимости привлечения финансовых ресурсов, возможных форм государственной и муниципальной поддержки, проблем при реализации инвестиционного проекта.

- По результатам рабочей встречи определяются направления взаимодействия куратора и инициатора инвестиционного проекта. В случае отсутствия у инициатора бизнес-плана или финансового обоснования проекта куратор оказывает содействие в его разработке.

- случае отсутствия у инициатора земельного участка (помещения) для реализации проекта инвестиционный уполномоченный совместно с отделом по имуществу и земельным отношениям управления Администрации района по экономикеосуществляет содействие в подборе земельного участка (помещения) в соответствии с запросом инициатора о подборе инвестиционной площадки.

2.7. В случае потребности в привлечении финансовых средств для реализации инвестиционного проекта представленный бизнес-план и необходимый комплект документов рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней на заседании  Совета Администрации Шелаболихинского района. По результатам заседания Совета  Администрации Шелаболихинского района в адрес инициатора направляется заключение с рекомендациями по доработке инвестиционного проекта либо о возможности обращения в финансово-кредитные учреждения, органы исполнительной власти для получения государственной поддержки инвестиционного проекта. Представленные в инвестиционную комиссию материалы не возвращаются.

2.8. Контроль за реализацией инвестиционных проектов, сопровождаемых куратором, осуществляется на основании ежеквартальной отчетности, представляемой инициатором инвестиционного проекта инвестиционному уполномоченному по установленной форме и в определенные сроки.

2.9. Проведение подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в органах местного самоуправления, органах исполнительной власти Алтайского края при реализации инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с административными регламентами, утвержденными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

Заведующий отделом по экономике и инвестициям

управления Администрации района по экономике			        Е.В.Чеснакова