РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» августа 2018 г.                                                                                                №  291

с. Шелаболиха

## О внесении изменений в постановление Администрации района от 09.12.2016 № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017-2025 годы»

На основании части 1 статьи 53 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации района от 09.12.2016 № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017-2025 годы» следующего содержания:

1) в Паспорте Программы объемы финансирования Программы изложить в новой редакции: «общий объем финансирования Программы составляет 48582,423тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 25570,523  тыс. рублей.»;

2) абзацы 2-11  раздела 4 Программы изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет  48582,423тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 817,548 тыс. рублей;

2018 год – 28764,875 тыс. рублей;

2019 год – 2000,0 тыс. рублей;

2020 год –  2000,0 тыс. рублей;

2021 год – 4000,0 тыс. рублей;

2022 год –  2000,0 тыс. рублей;

2023 год –  3000,0 тыс. рублей;

2024 год – 4000,0 тыс. рублей;

2025 год –  2000,0 тыс. рублей.»;

3) приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы»  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) приложение 3 к Программе «Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы»  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя комитета Администрации Шелаболихинского района по образованию Красникову Н.Н.

Приложение: 1. На  4 л. в 1 экз.;

2. На 1 л. в 1 экз.

Глава района                                                                                                 А.С. Тарасенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации района

от «13» августа 2018 г.  № 291

«Приложение  1  к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

| № п/п | мероприятие | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов, в тыс.рублей | Источники финансирования | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| Цель: приведение материально-технического состояния общеобразовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам |
| Задача проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета |
| 1. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1», ул. Ленина, 27 (ремонт кровли, частичная замена окон, ремонт крыльца, фасада) | 2017 год | комитет по образованию, МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 1» | 817,548 | - | - | - | - | - | - | - | - | районный бюджет | увеличение доли школ и филиалов, в которых проведен капитальный ремонт, до 100% |
| 2. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Кипринская СОШ» (замена кровли, окон, отмостки, монтаж сайдинга) | 2018 | комитет по образованию, МБОУ «Кипринская СОШ» | _ | 3784,950 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 15139,8 | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
| 3. | Капитальный ремонт крыши и отмостки здания МБОУ «Кучукская СОШ», расположенного по адресу: ул. Михайлова, 42 | 2018 | комитет по образованию, МБОУ «Кучукская СОШ» | _ | 1968,025 | _ | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 7872,1 | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
| 4. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Новообинцевская СОШ» (ремонт кровли, устранение дефектов внутренней отделки, ре монт или частичная замена окон) | 2019год | комитет по образованию, МБОУ «Новообинцевская СОШ» | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |  |
| 5. | Капитальный ремонт здания Ильинской СОШ филиала МБОУ «Кучукская СОШ» (ремонт кровли, устранение дефектов внутренней отделки, ремонт или частичная замена окон) | 2020 год | комитет по образованию, МБОУ «Кучукская СОШ» | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | - | районный бюджет |  |
| 6. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Инская СОШ» (утепление спортзала, устранение дефектов внутренней отделки) | 2021 год | комитет по образованию, МБОУ «Инская СОШ» | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | районный бюджет |  |
| 7. | Капитальный ремонт здания Макаровской СОШ филиала МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» (ремонт кровли, устранение дефектов внутренней отделки, ремонт или частичная замена окон, частичная замена линолеума) | 2021 год | комитет по образованию, МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | районный бюджет |  |
| 8. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» по ул. Пушкина, 37 (ремонт кровли, частичная замена окон, ремонт отопления) | 2022 год | комитет по образованию, МБОУ «Шелаболихинская СОШ №1» | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | районный бюджет |  |
| 9. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» (ремонт отопления, кровли, замена окон, утепление стен) | 2023 год | комитет по образованию, МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» | - | - | - | - | - | - | 3000,0 | - | - | районный бюджет |  |
| 10. | Капитальный ремонт здания Селезневской СОШ филиала МБОУ «Кипринская СОШ» (ремонт отопления, кровли, замена окон) | 2024 год | комитет по образованию, МБОУ «Кипринская СОШ» | - | - | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | районный бюджет |  |
| 11. | Капитальный ремонт здания Омутской СОШ филиала МБОУ «Кипринская СОШ» (ремонт отопления, водопровода, замена окон) | 2024 год | комитет по образованию, МБОУ «Кипринская СОШ» | - | - | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | районный бюджет |  |
| 12. | Капитальный ремонт здания Чайкинской ООШ филиала МБОУ «Крутишинская СОШ» (ремонт отопления, кровли, замена окон, замена котельного оборудования) | 2025 год | комитет по образованию, МБОУ «Крутишинская СОШ» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000,0 | районный бюджет |  |
|  | ИТОГО |  |  | 817,0 | 5752,975 | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 2000,0 | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 23011,9 | - | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |  |

»

Председатель комитета Администрации

района по образованию                                                                                                                                                  Н.Н. Красникова

Приложение 2

к постановлению Администрации района

от «13» августа 2018 г.  № 291

«Приложение  3  к Программе

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники расходов | Сумма расходов, тыс.рублей |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 817,548 | 28764,875 | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 48582,423 |
| в том числе из средств районного бюджета | 817,548 | 5752,975 | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 25570,523 |
| в том числе из средств краевого бюджета | 0 | 23011,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23011,9 |

»

Председатель комитета Администрации

района по образованию                                                                                                                                                   Н.Н. Красникова