РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» сентября 2020 года № 366

с. Шелаболиха

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании части 1 статьи 53 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Шелаболихинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике Еремина О.А.

Приложение: Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы» и приложения к ней, на 21 л. в 1 экз.

Глава района А.Н. Шушунов

Приложение к постановлению

Администрации района

от «10» сентября 2020 г № 366

Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике. |
| Участники Программы | Администрация Шелаболихинского района, Администрации сельсоветов. |
| Цель Программы | Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:  - исследование состояния муниципальных дорог;  - оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность;  - планирование работ по содержанию муниципальных дорог и их ремонту;  - организация ремонта муниципальных дорог с участием средств районного бюджета;  - организация ремонта дорог за счет средств муниципального дорожного фонда. |
| Индикаторы и показатели Программы | Индикаторами, характеризующими успешность  реализации Программы, станут:  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;  Доля автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность. |
| Сроки реализации Програ ммы | 2021 – 2025 годы. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 9 658,7тыс. рублей, в том числе:  за счет средств районного бюджета – 9658,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | В результате реализации Программы к 2025 году предполагается:  1. Развитие систем дорожной инфраструктуры.  2. Развитие автомобильных дорог общего пользования.  3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.  4. Повышение безопасности дорожного движения. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы**

Развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района является необходимым условием улучшения качества жизни населения в селе.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Шелаболихинского района. Они связывают территорию поселений с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселений, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Шелаболихинский район граничит на востоке с Павловским районом (районный центр с. Павловск), на северо-востоке – с Тальменским районом (районный центр с. Тальменка), на севере – с Новосибирской областью. На западе и северо-западе проходит граница с Каменским районом (г. Камень-на-Оби), на юге - с Тюменцевским и Ребрихинским районами (районные центры с. Ребриха и с.Тюменцево).

Село Шелаболиха является Административным центром Шелаболихинского района. Транспортная доступность до краевого центра - автомобильная – 86 км, осуществляется по региональной дороге Барнаул - Камень-на-Оби. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции – Ребриха – 61 км.

К недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования Шелаболихинского района можно отнести следующее:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям согласно требований СНиП;

автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды,

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством

выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

**2.** **Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков ее реализации**

Прогнозирование развития дорожной деятельности опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры – это удовлетворение потребностей населения.

Целью Программы являются:

Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям деятельности:

межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги;

постановка на кадастровый учет муниципальных дорог;

формирование муниципальных дорог;

оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность;

изготовление паспортов муниципальных дорог;

# ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния;

# обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Вкачестве источника финансирования Программы предусматриваются средства районного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит 9 658,7тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета – 9658,7 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 1582,7 тыс. руб.;

в 2022 году – 2128,8 тыс. руб.;

в 2023 году – 2268,1тыс. руб.;

в 2024 году – 1614,3 тыс. руб.;

в 2025 году – 2064,8 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджетов на очередной финансовый год.

Основанием для финансирования программных мероприятий является: муниципальные контракты и договоры, заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объем финансированных ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен в приложении 3 к Программе.

1. **Состав, формы и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

Ответственный исполнитель Программы подготавливает ежеквартальные и годовой отчет о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в отдел по экономике и инвестициям управления Администрации Шелаболихинского района по экономике:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы;

- ежегодно отчеты и сведения о выполнении мероприятий Программы.

Кроме того, ответственным исполнителем Программы отчеты и сведения о выполнении мероприятий Программы предоставляются по запросу исполнительным органам государственной власти и другим уполномоченным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**6. Методика оценки эффективности Программы**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы являются тенденции социально-экономического развития поселений, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Ответственный исполнитель Программы отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике. Ответственный исполнитель проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Заведующий отделом по ЖКХ,

управления Администрации района по экономике Т.Ю. Малявская

Приложение 1 к Программе

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | Всего | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | | 12 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Цель:** Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **1582,7** | **2128,8** | **2268,1** | **1614,3** | **2064,8** |  | | **9658,7** | **Всего**,  в том числе |
| 1582,7 | 2128,8 | 2268,1 | 1614,3 | 2064,8 | 9658,7 | Районный бюджет |
| 2. | ***Задача № 1***. Исследование состояния муниципальных дорог | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **+** | **+** | **+** | **+** | ***+*** | **+** | ***Всего***,  в том числе |
| + | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
| 3. | Мероприятие 1.1. Формирование реестра муниципальных дорог | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Всего,  в том числе |
| **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | + | Районный бюджет |
| 4. | Мероприятие 1.2. Создание комиссии по инвентаризации муниципальных дорог | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Всего,  в том числе |
| + | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
| 5. | Мероприятие 1.3. Организация работы комиссии:  - выездные визуальные исследования состояния муниципальных дорог;  - формирование аналитического материала;  - систематизация аналитического материала;  - определение очередности проведения ремонта муниципальных дорог | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | + | Всего,  в том числе |
| **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | + | Районный бюджет |
| 6.. | ***Задача № 2.*** Оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **458,7** | **1024,8** | **1159,1** | **562,3** | **877,8** | **4082,7** | Всего,  в том числе |
| 458,7 | 1024,8 | 1159,1 | 562,3 | 877,8 | 4082,7 | Районный бюджет |
| 7. | Мероприятие 2.1 Межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги в селах Шелаболихинского района (1 км = 6000 руб) | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 148,8 | 332,4 | 375,9 | 182,4 | 284,7 | 1324,2 | Всего,  в том числе |
| **с. Иня 15,9** | | - | 95,4 | - | - | - |  | | 95,4 | Районный бюджет |
| **с. Новообинцево 11,5** | | 69,0 | - | - | - | - | 69,0 |
| с. Малиновка 2,0 | | 12,0 | - | - | - | - | 12,0 |
| **с. Макарово 11,3** | | 67,8 | - | - | - | - | 67,8 |
| **с. Шелаболиха 53,3** | | - | - | 159,9 | - | 159,9 | 319,8 |
| **с. Кучук 18,7** | | - | - | - | 112,2 | - | 112,2 |
| с. Батурово 7,5 | | - | - | - | 45,0 |  | 45,0 |
| с. Сибирка 4,2 | | - | - | - | 25,2 | - | 25,2 |
| **с. Верх – Кучук 12,45** | | - | - | 74,7 | - | - | 74,7 |
| с. Ивановка 5,15 | | - | - | 30,9 | - | - | 30,9 |
| **с. Крутишка 13,1** | | - | - | - | - | 78,6 | 78,6 |
| с. Быково 1,9 | | - | - | - | - | 11,4 | 11,4 |
| п. Подгорный 2,6 | | - | - | - | - | 15,6 | 15,6 |
| с. Чайкино 3,2 | | - | - | - | - | 19,2 | 19,2 |
| **с. Киприно 22,0** | | - | 132,0 | - | - | - | 132,0 |
| с. Селезнево 6,0 | | - | 36,0 | - | - | - | 36,0 |
| с. Новоселовка 2,4 | | - | 14,4 | - | - | - | 14,4 |
| с. Омутское 9,1 | | - | 54,6 | - | - | - | 54,6 |
| **с. Ильинка 14,795** | | - | - | 88,8 | - | - | 88,8 |
| с. Луговое 3,605 | | - | - | 21,6 | - | - | 21,6 |
| 8. | Мероприятие 2.2. Постановка на кадастровый учет муниципальных дорог | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | - | + | + | **+** | **+** | **+** | Всего,  в том числе |
| - | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
|  | с. Иня | | - | + | - | - | - | + |
| с. Новообинцево | | + | - | - | - | - | + |
| с. Макарово | | + | - | - | - | - | + |
| с. Шелаболиха | | - | - | + | - | - | + |
| с. Кучук | | - | - | - | + | - | + |
| с. Верх – Кучук | | - | - | + | - | - | + |
| с. Крутишка | | - | - | - |  | - | - |
| с. Киприно | | - | + | - | - | - | + |
| с. Ильинка | | - | - | + | - | - | + |
| 9. | Мероприятие 2.3. Признание права собственности муниципальных дорог | | 2021-2025 годы. | Администрация района. Администрация сельсовета. | **-** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Всего,  в том числе |
|  | **с. Иня 15,9** | | **-** | **-** | **+** | **-** | **-** | **+** | Районный бюджет |
|  | **с. Новообинцево 11,5** | | **-** | **+** | **-** | **-** | **-** | **+** |
|  | с. Малиновка 2,0 | | **-** | **+** | **-** | **-** | **-** | **+** |
|  | **с. Макарово 11,3** | | **-** | **+** | **-** | **-** | **-** | **+** |
|  | **с. Шелаболиха 53,3** | | **-** | **-** | **-** | **+** | **-** | **+** |
|  | **с. Кучук 18,7** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **+** | **+** |
|  | с. Батурово 7,5 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **+** | **+** |
|  | с. Сибирка 4,2 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **+** | **+** |
|  | **с. Верх – Кучук 12,45** | | **-** | **-** | **-** | **+** | **-** | **+** |
|  | с. Ивановка 5,15 | | **-** | **-** | **-** | **+** | **-** | **+** |
|  | **с. Крутишка 13,1** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | с. Быково 1,9 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | п. Подгорный 2,6 | | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | с. Чайкино 3,2 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **с. Киприно 22,0** | | **-** | **-** | **+** | **-** | **-** |  |
|  | с. Селезнево 6,0 | | **-** | **-** | **+** | **-** | **-** | **+** |
|  | с. Новоселовка 2,4 | | **-** | **-** | **+** | **-** | **-** | **+** |
|  | с. Омутское 9,1 | | **-** | **-** | **+** | **-** | **-** | **+** |
|  | **с. Ильинка 14,795** | | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | с. Луговое 3,605 | |  |  | **-** | **+** | **-** | **+** |
| 10. | Мероприятие 2.4. Формирование паспортов муниципальных дорог 12 500 руб. 1 км. | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 309,9 | 692,4 | 783,2 | 379,9 | 593,1 | 2758,5 | Всего,  в том числе |
| **с. Иня 15,9** | | **-** | 198,7 | **-** | **-** | **-** | 198,7 | Районный бюджет |
| **с. Новообинцево 11,5** | | 143,7 | - | - | - | - | 143,7 |
| с. Малиновка 2,0 | | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 |
| **с. Макарово 11,3** | | 141,2 | - | - | - | - | 141,2 |
| **с. Шелаболиха 53,3** | | - | - | 333,2 | - | 333,2 | 666,4 |
| **с. Кучук 18,7** | | - | - | - | 233,7 | - | 233,7 |
| с. Батурово 7,5 | | - | - | - | 93,7 | - | 93,7 |
| с. Сибирка 4,2 | | - | - | - | 52,5 | - | 52,5 |
| **с. Верх – Кучук 12,45** | | - | - | 155,6 | - | - | 155,6 |
| с. Ивановка 5,15 | | - | - | 64,4 | - | - | 64,4 |
| **с. Крутишка 13,1** | | - | - | - | - | 163,7 | 163,7 |
| с. Быково 1,9 | | - | - | - | - | 23,7 | 23,7 |
| п. Подгорный 2,6 | | - | - | - | - | 32,5 | 32,5 |
| с. Чайкино 3,2 | | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 |
| **с. Киприно 22,0** | | - | 275,0 | - | - | - | 275,0 |
| с. Селезнево 6,0 | | - | 75,0 | - | - | - | 75,0 |
| с. Новоселовка 2,4 | | - | 30,0 | - | - | - | 30,0 |
| с. Омутское 9,1 | | - | 113,7 | - | - | - | 113,7 |
| **с. Ильинка 14,795** | | - |  | 185,0 | - | - | 185,0 |
| с. Луговое 3,605 | | - |  | 45,0 | - | - | 45,0 |
| 11. | Мероприятие 2.5  Оценка технического состояния муниципальных дорог (органами местного самоуправления) | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | + | + | + | + | + | + | Всего,  в том числе |
| Районный бюджет |
| **с. Иня 15,9** | | + | + | + | + | + | + |
| **с. Новообинцево 11,5** | | + | + | + | + | + | + |
| с. Малиновка 2,0 | | + | + | + | + | + | + |
| **с. Макарово 11,3** | | + | + | + | + | + | + |
| **с. Шелаболиха 53,3** | | + | + | + | + | + | + |
| **с. Кучук 18,7** | | + | + | + | + | + | + |
| с. Батурово 7,5 | | + | + | + | + | + | + |
| с. Сибирка 4,2 | | + | + | + | + | + | + |
| **с. Верх – Кучук 12,45** | | + | + | + | + | + | + |
| с. Ивановка 5,15 | | + | + | + | + | + | + |
| **с. Крутишка 13,1** | | + | + | + | + | + | + |
| с. Быково 1,9 | | + | + | + | + | + | + |
| п. Подгорный 2,6 | | + | + | + | + | + | + |
| с. Чайкино 3,2 | | + | + | + | + | + | + |
| **с. Киприно 22,0** | | + | + | + | + | + | + |
| с. Селезнево 6,0 | | + | + | + | + | + | + |
| с. Новоселовка 2,4 | | + | + | + | + | + | + |
| с. Омутское 9,1 | | + | + | + | + | + | + |
| **с. Ильинка 14,795** | | + | + | + | + | + | + |
| с. Луговое 3,605 | | + | + | + | + | + | + |
| 12. | ***Задача № 3***. Планирование работ по содержанию муниципальных дорог и их ремонту | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | **+** | **+** | ***+*** | **+** | **+** | **+** | **Всего,**  **в том числе** |
| + | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
| 13. | Мероприятие 3.1. Исходя из данных инвентаризации дорог, формирование планов среднесрочных и ежегодных планов по содержанию муниципальных дорог и их ремонту | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | + | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Всего,  в том числе |
| + | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
| 14. | ***Задача № 4.*** Организация ремонта муниципальных дорог | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | - | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **80,0** | Всего,  в том числе |
| - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | Районный бюджет |
| 15. | Мероприятие 4.1.  Формирование дефектной ведомости на определенный участок муниципальной дороги | |  | Администрация района. Администрация сельсовета. | - | + | + | + | + | + | Всего,  в том числе |
| - | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
| 16. | Мероприятие 4.2  Заключение договора на изготовление сметы на ремонт определенного участка муниципальной дороги | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | - | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **40,0** | Всего,  в том числе |
| - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Районный бюджет |
| 17. | Мероприятие 4.3. Проверка достоверности сметной стоимости ремонта определенного участка муниципальной дороги | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | - | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **40,0** | Всего,  в том числе |
| - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Районный бюджет |
| 18. | Мероприятие 4.4. Подготовка распоряжения, постановления Администрации района о проведении аукциона на ремонт определенного участка муниципальной дороги и назначения ответственного лица, осуществляющего контроль за качеством выполненных работ | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | + | + | + | + | + | + | Всего,  в том числе |
| + | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
| 19. | Мероприятие 4.5. Заключение соглашения с Министерством транспорта Алтайского края на выделении субсидии из краевого бюджета на проведении работ по ремонту определенного участка муниципальной дороги | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | + | + | + | + | + | + | Всего,  в том числе |
| + | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
| 20. | Мероприятие 4.6. Подготовка аукционной документации для проведения работ по ремонту определенного участка муниципальной дороги | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | + | + | + | + | + | + | Всего,  в том числе |
| + | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
| 21. | Мероприятие 4.7. Проведение аукциона на выбор подрядчика на ремонт определенного участка муниципальной дороги и заключение договора с победителем аукциона | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | + | + | + | + | + | + | Всего,  в том числе |
| + | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
| 22. | Мероприятие 4.8. Заключение соглашения с КГКУ «Алтайавтодор» на осуществление строительного контроля за качеством выполненных работ по ремонту муниципальной дороги | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | + | + | + | + | + | + | Всего,  в том числе |
| + | + | + | + | + | + | Районный бюджет |
| 23. | Мероприятие 4.9. По завершении ремонтных работ подписание актов и прочей исполнительной документации, согласованной с КГКУ «Алтайавтодор» | | 2021-2025 годов | Администрация района. Администрация сельсовета. | - | - | - | - | - | - | Всего,  в том числе |
| - | - | - | - | - | - | Районный бюджет |
| 24. | ***Задача № 5.*** Организация ремонта дорог за счет средств районного бюджета не включенных в состав бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | **1124,0** | **1084,0** | **1089,0** | **1032,0** | **1167,0** | **5496,0** | Всего,  в том числе |
| 1124,0 | 1084,0 | 1089,0 | 1032,0 | 1167,0 | 5496,0 | Районный бюджет |
| 25. | Мероприятие 5.1. Выполнение ремонтных работ подрядчиком, подписание актов выполненных работ и прочей исполнительной документации (ямочные работы) | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3800,0 | Всего,  в том числе |
| 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3800,0 | Районный бюджет |
| 26. | Мероприятие 5.2. Выполнение ремонтных работ по установки пешеходного ограждения в районе пешеходного перехода | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 17,0 | 17,0 |  | | 136,0 | Всего,  в том числе |
| 34,0 | 34,0 | 34,0 | 17,0 | 17,0 | 136,0 | Район  ный  бюджет |
| с. Шелаболиха | |  |  |  |  |  |  |
| с. Новообинцево | | 17,0 | - | - | - | - | 17,0 |
| с. Кучук | | - | 17,0 | - | - | - | 17,0 |
| с. Верх-Кучук | | - | - | 17,0 | - | - | 17,0 |
| с. Киприно | | - | - | 17,0 | - | - | 17,0 |
| с. Иня | | - | - | - | 17,0 | - | 17,0 |
| с. Ильинка | | 17,0 | - | - | - | - | 17,0 |
| с. Крутишка | | - | - | - | - | 17,0 | 17,0 |
| с. Макарово | | - | 17,0 | - | - | - | 17,0 |
| 27. | Мероприятие 5.3  Выполнение работ по установки светофора типа Т7 в зоне пешеходного перехода | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 270,0 | 270,0 | 135,0 | 135,0 | 270,0 | 1080,0 | Всего,  в том числе |
| 270,0 | 270,0 | 135,0 | 135,0 | 270,0 |  | | 1080,0 | Район  ный  бюджет |
| С. Шелаболиха | | - | - | - | - | - | - | Район  ный  бюджет |
| С. Новообинцево | | 135,0 | - | - | - | - | 135,0 |
| С.Кучук | | - | 135,0 | - | - | - | 135,0 |
| С. Верх-Кучук | | - | - | 135,0 | - | - | 135,0 |
| С. Киприно | | - | - | - | 135,0 | - | 135,0 |
| С. Иня | | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |
| С. Ильинка | | 135,0 | - | - | - | - | 135,0 |
| С. Крутишка | | - | - | - | - | 135,0 | 135,0 |
| С. Макарово | | - | 135,0 | - | - | - | 135,0 |
| 28. | Мероприятие 5.4. Выполнение работ по установке искусственной неровности в зоне пешеходного перехода | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 120,0 | 80,0 | 120,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 | Всего,  в том числе |
| 120,0 | 80,0 | 120,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 | Район  ный  бюджет |
| с. Шелаболиха | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - | 160,0 | Район  ный  бюджет |
| с. Новообинцево | | 40,0 | - | - | - | - | 40,0 |
| С.Кучук | | - | 40,0 | - | - | - |  | | 40,0 |  |
| С. Верх-Кучук | | - | - | 40,0 | - | - |  | | 40,0 |
| С. Киприно | | - | - | 40,0 | - | - | 40,0 |
| С. Иня | | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 |
| С. Ильинка | | 40,0 | - | - | - | - | 40,0 |
| С. Крутишка | | - | - | - | 40,0 | - | 40,0 |
| С. Макарово | | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 |

Заведующий отделом по ЖКХ

управления Администрации района по экономике Т.Ю. Малявская

-Приложение № 2 к Программе

**Сведения об индикаторах Программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значение по годам** | | | | |
| **Годы реализации программы** | | | | |
| **2021 год** | **2022год** | **2023год** | **2024 год** | **2025** |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего  пользования муниципального значения. | км. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2 | Доля автомобильных дорог оформленных в муниципальную собственность | % | 0,0 | 6,1 | 44,7 | 64,8 | 78,6 |

Заведующий отделом по ЖКХ,

управления Администрации района по экономике Т.Ю. Малявская

Приложение № 3 к Программе

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | |
| Источники и направления расходов |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | |
| **Всего финансовых затрат, в том числе:** | **1582,7** | **2128,8** | **2268,1** | **1614,3** | **2064,8** | **9658,7** | |
| за счет средств районного бюджета | 1582,7 | 2128,8 | 2268,1 | 1614,3 | 2064,8 | 9658,7 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

Заведующий специалист отдела по ЖКХ

управления Администрации района по экономике Т.Ю. Малявская