РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» января 2022 года № 38

с. Шелаболиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы»

В соответствии с частью 1 статьи 56 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы» (далее – постановление) следующего содержания:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 15.06.2021 № 252 Постановление «О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Шелаболихинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике Еремина О.А.

Приложение: Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы и приложения к ней, на 10 л. в 1 экз.

Глава района А.Н. Шушунов

Приложение к постановлению

Администрации района

«21» января 2022 года № 38

«Приложение к постановлению Администрации района от 10.09.2020 № 366

Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике. |
| Участники Программы | Администрация Шелаболихинского района, Администрации сельсоветов. |
| Цель Программы | Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:  Оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность;  Выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту улично – дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района. |
| Индикаторы и показатели Программы | Индикаторами, характеризующими успешность  реализации Программы, станут:  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;  Доля автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2025 годы. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 3835,8 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств районного бюджета – 3835,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | В результате реализации Программы к 2025 году предполагается:  1. Развитие систем дорожной инфраструктуры.  2. Развитие автомобильных дорог общего пользования.  3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.  4. Повышение безопасности дорожного движения. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы**

Развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района является необходимым условием улучшения качества жизни населения в селе.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Шелаболихинского района. Они связывают территорию поселений с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселений, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Шелаболихинский район граничит на востоке с Павловским районом (районный центр с. Павловск), на северо-востоке – с Тальменским районом (районный центр с. Тальменка), на севере – с Новосибирской областью. На западе и северо-западе проходит граница с Каменским районом (г. Камень-на-Оби), на юге - с Тюменцевским и Ребрихинским районами (районные центры с. Ребриха и с.Тюменцево).

Село Шелаболиха является Административным центром Шелаболихинского района. Транспортная доступность до краевого центра - автомобильная – 86 км, осуществляется по региональной дороге Барнаул - Камень-на-Оби. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции – Ребриха – 61 км.

К недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования Шелаболихинского района можно отнести следующее:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям согласно требований СНиП;

автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды,

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством

выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

**2.** **Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков ее реализации**

Прогнозирование развития дорожной деятельности опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры – это удовлетворение потребностей населения.

Целью Программы являются:

Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям деятельности:

межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги;

постановка на кадастровый учет муниципальных дорог;

формирование муниципальных дорог;

оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность;

изготовление паспортов муниципальных дорог;

# ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния;

# обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Вкачестве источника финансирования Программы предусматриваются средства районного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит 3835,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета – 3835,8 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 193,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 763,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 635,0тыс. руб.;

в 2024 году – 380,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 1864,8 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджетов на очередной финансовый год.

Основанием для финансирования программных мероприятий является: муниципальные контракты и договоры, заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объем финансированных ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен в приложении 3 к Программе.

1. **Состав, формы и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

Ответственный исполнитель Программы подготавливает ежеквартальные и годовой отчет о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в отдел по экономике и инвестициям управления Администрации Шелаболихинского района по экономике:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы;

- ежегодно отчеты и сведения о выполнении мероприятий Программы.

Кроме того, ответственным исполнителем Программы отчеты и сведения о выполнении мероприятий Программы предоставляются по запросу исполнительным органам государственной власти и другим уполномоченным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**6. Методика оценки эффективности Программы**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы являются тенденции социально-экономического развития поселений, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Ответственный исполнитель Программы отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике. Ответственный исполнитель проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Заведующий отделом по ЖКХ,

управления Администрации района

по экономике Д.Б. Андыков

Приложение 1 к Программе

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | Источник финансирования |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | Всего | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | | 12 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Цель:** Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **193,0** | **763,0** | **635,0** | **380,0** | **1864,8** |  | | **3835,8** | Районный бюджет |
| 2. | ***Задача № 1.*** Оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **173,0** | **388,4** | **190,4** | **-** | **-** | **751,8** | Районный бюджет |
| 3. | Мероприятие 1.1. Межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги в селах Шелаболихинского района (1 км = 6000 руб.) | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | - | 102,0 | - | - | - | 102,0 | Районный бюджет |
| **с. Иня 15,9** | | - | - | - | - | - |  | | - |
| **с. Новообинцево 11,5 (1,5 км асфальт)** | | - | 9,0 | - | - | - | 9,0 |
| с. Малиновка 2,0 | | - | - | - | - | - | - |
| **с. Макарово 11,3** | | - | - | - | - | - | - |
| **с. Шелаболиха 53,3 (**8 км асфальт) | | - | 48,0 | - | - | - | 48,0 |
| **с. Кучук 18,7** (3,1 км асфльт) | | - | 12,0 | - | 112,2 | - | 114,2 |
| с. Батурово 7,5 | | - | - | - | 45,0 | - | 45,0 |
| с. Сибирка 4,2 | | - | - | - | 25,2 | - | - |
| **с. Верх – Кучук 12,45** (0,7 км асфальт) | | - | 6,0 | - | - | - | 6,0 |
| с. Ивановка 5,15 | | - | - | - | - | - | - |
| **с. Крутишка 13,1 (**2,6 м асфальт) | | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| с. Быково 1,9 | | - | - | - | - | - | - |
| п. Подгорный 2,6 | | - | - | - | - | - | - |
| с. Чайкино 3,2 ( 1,7 км асфальт) | | - | 12,0 | - | - | - | 12,0 |
| **с. Киприно 22,0** | | - | - | - | - | - | - |
| с. Селезнево 6,0 | | - | - | - | - | - | - |
| с. Новоселовка 2,4 | | - | - | - | - | - | - |
| с. Омутское 9,1 | | - | - | - | - | - | - |
| **с. Ильинка 14,795** | | - | - | - | - | - | - |
| с. Луговое 3,605 | | - | - |  | - | - | - |
| 6. | Мероприятие 1.4. Формирование паспортов муниципальных дорог 4000 руб. 1 км. | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 173,0 | 286,4 | 190,4 | - | - | 649,8 | Районный бюджет |
| **с. Иня 15,9**(вся протяженность) | | - | 52,8 | **-** | **-** | - | 52,8 |  |
| **с. Новообинцево 11,5**  с. Малиновка 2,0 (вся протяженность) | | - | 54,0 | - | - | - | 54,0 |
| **с. Макарово 11,3** (вся протяженность) | | - | 45,2 | - | - | - | 45,2 |
| **с. Шелаболиха 53,2** (вся протяженность) | | 173,0 | - | - | - | - | 173,0 |
| **с. Кучук 18,7** | | - | 26,4 | 48,4 | - | - | 74,8 |
| с. Батурово 7,5 | | - | - | - | - | - | - |
| с. Сибирка 4,2 | | - | - | - | - | - | - |
| **с. Верх – Кучук 12,45** | | - | 21,8 | 28,0 | - | - | 49,8 |
| с. Ивановка 5,15 | | - | - |  | - | - | - |
| **с. Крутишка 13,1** | | - | 32,8 | 20,0 | - | - | 52,8 |
| с. Быково 1,9 | | - | - | - | - | - | - |
| п. Подгорный 2,6 | | - | - | - | - | - | - |
| с. Чайкино 3,2 | | - | - | - | - | - | - |
| **с. Киприно 22,0** | | - | 28,6 | 60,0 | - | - | 88,6 |
| с. Селезнево 6,0 | | - | - | - | - | - | - |
| с. Новоселовка 2,4 | | - | - | - | - | - | - |
| с. Омутское 9,1 | | - | - | - | - | - | - |
| **с. Ильинка 14,795** | | - | 24,8 | 34,4 | - | - | 59,2 |
| с. Луговое 3,605 | | - |  |  | - | - | - |
| 7. | ***Задача № 2.*** Выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту улично – дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | **20** | **374,6** | **444,6** | **380,0** | **1864,8** | **3084,8** | Районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1. ямочный ремонт улично-дорожной сети Шелаболихинского района | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | **-** | 310,6 | 380,6 | 316,0 | 1800,8 | 2808,8 | Районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1. Софинансирование работ по ремонтуулично – дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района | | 2021-2025 | Администрация района | **-** | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | Районный бюджет |
| 9. | Мероприятие 2.2.  Заключение договора на изготовление сметы на ремонт определенного участка муниципальной дороги | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 10 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | | 130,0 | Районный бюджет |
| 10. | Мероприятие 2.3. Проверка достоверности сметной стоимости ремонта определенного участка муниципальной дороги | | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 10 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | | 90,0 | Районный бюджет |

Заведующий отделом по ЖКХ

управления Администрации района

по экономике Д.Б. Андыков

Приложение № 2 к Программе

**Сведения об индикаторах Программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значение по годам** | | | | |
| **Годы реализации программы** | | | | |
| **2021 год** | **2022год** | **2023год** | **2024 год** | **2025** |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего  пользования муниципального значения. | М2 | 8367 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 |
| 2 | Доля автомобильных дорог оформленных в муниципальную собственность | % | 0,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Заведующий отделом по ЖКХ,

управления Администрации района

по экономике Д.Б. Андыков

Приложение № 3 к Программе

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов тыс.руб. | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| **Всего финансовых затрат, в том числе:** | **193,0** | **763,0** | **635,0** | **380,0** | **1864,8** | **3835,8** |
| за счет средств районного бюджета | 193,0 | 763,0 | 635,0 | 380,0 | 1864,8 | 3835,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий специалист отдела по ЖКХ

управления Администрации района

по экономике Д.Б. Андыков