РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» ноября 2022 года № 629

с. Шелаболиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы»

В соответствии с частью 1 статьи 56 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы» (далее – постановление) следующего содержания:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации района от 28.02.2022 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы»».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Шелаболихинского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике Стариенко С.А.

Приложение: Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы и приложения к ней, на 14 л. в 1 экз.

Глава района А.Н. Шушунов

Приложение к постановлению

Администрации района

«23» ноября 2022 года № 629

«Приложение к постановлению Администрации района от 10.09.2020 № 366

Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике. |
| Участники Программы | Администрация Шелаболихинского района, Администрации сельсоветов. |
| Цель Программы | Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:Оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность;Выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту улично – дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района. |
| Индикаторы и показатели Программы | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; Доля автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2025 годы. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 8 873,4 тыс. рублей, в том числе:за счет средств районного бюджета – 6 969,0 тыс. рублей;За счет средств краевого бюджета – 1 904,4 тыс. руб. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | В результате реализации Программы к 2025 году предполагается:1. Развитие систем дорожной инфраструктуры.2. Развитие автомобильных дорог общего пользования.3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.4. Повышение безопасности дорожного движения. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы**

Развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района является необходимым условием улучшения качества жизни населения в селе.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Шелаболихинского района. Они связывают территорию поселений с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселений, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Шелаболихинский район граничит на востоке с Павловским районом (районный центр с. Павловск), на северо-востоке – с Тальменским районом (районный центр с. Тальменка), на севере – с Новосибирской областью. На западе и северо-западе проходит граница с Каменским районом (г. Камень-на-Оби), на юге – с Тюменцевским и Ребрихинским районами (районные центры с. Ребриха и с.Тюменцево).

Село Шелаболиха является Административным центром Шелаболихинского района. Транспортная доступность до краевого центра – автомобильная – 86 км, осуществляется по региональной дороге Барнаул – Камень-на-Оби. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции – Ребриха – 61 км.

К недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования Шелаболихинского района можно отнести следующее:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям согласно требованиям СНиП;

автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

1. **Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков ее реализации**

Прогнозирование развития дорожной деятельности опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры – это удовлетворение потребностей населения.

Целью Программы являются:

Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям деятельности:

межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги;

постановка на кадастровый учет муниципальных дорог;

формирование муниципальных дорог;

оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность;

изготовление паспортов муниципальных дорог;

ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния;

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Вкачестве источника финансирования Программы предусматриваются средства краевого и районного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составит 8 873,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета – 6 969 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 193,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 3 896,2 тыс. руб.;

в 2023 году – 635,0тыс. руб.;

2024 году – 380,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 1864,8 тыс. руб.

в за счет средств краевого бюджета – 1 904,4 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2022 году – 1 904,4 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,00тыс. руб.;

в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,00 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджетов на очередной финансовый год.

Основанием для финансирования программных мероприятий является: муниципальные контракты и договоры, заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объем финансированных ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен в приложении 3 к Программе.

1. **Состав, формы и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

Ответственный исполнитель Программы подготавливает ежеквартальные и годовой отчет о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в отдел по экономике и инвестициям управления Администрации Шелаболихинского района по экономике:

- мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется один раз в полугодие. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (Постановление от 27.12.2021 № 597);

- ежегодно отчеты и сведения о выполнении мероприятий Программы.

Кроме того, ответственным исполнителем Программы отчеты и сведения о выполнении мероприятий Программы предоставляются по запросу исполнительным органам государственной власти и другим уполномоченным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **Методика оценки эффективности Программы**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы являются тенденции социально-экономического развития поселений, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Ответственный исполнитель Программы отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике. Ответственный исполнитель проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Заведующий отделом по ЖКХ,

управления Администрации района

по экономике Т.Г. Шубина

Приложение 1 к Программе

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источник финансирования |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|  |
| 1. | **Цель:** Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **193,0** | **5 800,6** | **635,0** | **380,0** | **1864,8** |  | **8 873,4** | **Итого** |
| **193,0** | **3 896,2** | **635,0** | **380,0** | **1864,8** | **6 969** | **Районный бюджет** |
|  | **1 904,4** |  |  |  | **1 904,4** | **Краевой бюджет** |
| 2. | ***Задача № 1.*** Оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность | 2022-2023 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | **173,0** | **388,4** | **190,4** | **-** | **-** | **751,8** | **Районный бюджет** |
| 3. | Мероприятие 1.1. Межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги в селах Шелаболихинского района (1 км = 6000 руб.) | 2022-2024 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | - | 102,0 | - | - | - | 102,0 | Районный бюджет |
| **с. Иня 15,9** | - | - | - | - | - |  | - |
| **с. Новообинцево 11,5 (1,5 км асфальт)** | - | 9,0 | - | - | - | 9,0 |
| с. Малиновка 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| **с. Макарово 11,3**  | - | - | - | - | - | - |
| **с. Шелаболиха 53,3 (**8 км асфальт) | - | 48,0 | - | - | - | 48,0 |
| **с. Кучук 18,7** (3,1 км асфльт) | - | 12,0 | - | 112,2 | - | 114,2 |
| с. Батурово 7,5 | - | - | - | 45,0 | - | 45,0 |
| с. Сибирка 4,2 | - | - | - | 25,2 | - | - |
| **с. Верх – Кучук 12,45** (0,7 км асфальт) | - | 6,0 | - | - | - | 6,0 |
| с. Ивановка 5,15 | - | - | - | - | - | - |
| **с. Крутишка 13,1 (**2,6 м асфальт) | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| с. Быково 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| п. Подгорный 2,6 | - | - | - | - | - | - |
| с. Чайкино 3,2 ( 1,7 км асфальт) | - | 12,0 | - | - | - | 12,0 |
| **с. Киприно 22,0** | - | - | - | - | - | - |
| с. Селезнево 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| с. Новоселовка 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| с. Омутское 9,1 | - | - | - | - | - | - |
| **с. Ильинка 14,795** | - | - | - | - | - | - |
| с. Луговое 3,605 | - | - |  | - | - | - |
| 4. | Мероприятие 1.2. Формирование паспортов муниципальных дорог 4000 руб. 1 км. | 2021-2023 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 173,0 | 286,4 | 190,4 | - | - | 649,8 | Районный бюджет |
| **с. Иня 15,9** (вся протяженность) | - | 52,8 | **-** | **-** | - | 52,8 |  |
| **с. Новообинцево 11,5** с. Малиновка 2,0 (вся протяженность) | - | 54,0 | - | - | - | 54,0  |
| **с. Макарово 11,3** (вся протяженность) | - | 45,2 | - | - | - | 45,2 |
| **с. Шелаболиха 53,2** (вся протяженность) | 173,0 | - | - | - | - | 173,0 |
| **с. Кучук 18,7**  | - | 26,4 | 48,4 | - | - | 74,8 |
| с. Батурово 7,5 | - | - | - | - | - | - |
| с. Сибирка 4,2 | - | - | - | - | - | - |
| **с. Верх – Кучук 12,45** | - | 21,8 | 28,0 | - | - | 49,8 |
| с. Ивановка 5,15 | - | - |  | - | - | - |
| **с. Крутишка 13,1** | - | 32,8 | 20,0 | - | - | 52,8 |
| с. Быково 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| п. Подгорный 2,6 | - | - | - | - | - | - |
| с. Чайкино 3,2 | - | - | - | - | - | - |
| **с. Киприно 22,0** | - | 28,6 | 60,0 | - | - | 88,6 |
| с. Селезнево 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| с. Новоселовка 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| с. Омутское 9,1 | - | - | - | - | - | - |
| **с. Ильинка 14,795** | - | 24,8 | 34,4 | - | - | 59,2 |
| с. Луговое 3,605 | - |  |  | - | - | - |
| 5. | ***Задача № 2.*** Выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту улично – дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района. | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация Кучукского сельсовета. | **20** | **3 507,8** | **444,6** | **380,0** | **1864,8** | **6 217,2** | **Районный бюджет** |
|  | **1 904,4** |  |  |  | **1 904,4** | **Краевой бюджет** |
| 6. | Мероприятие: 2.1. ямочный ремонт улично-дорожной сети Шелаболихинского района  | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | **-** | 249,3 | 380,6 | 316,0 | 1800,8 | 2 746,7 | Районный бюджет |
| 7. | Мероприятие: 2.2. Софинансирование работ по ремонтуулично – дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района | 2022-2025 годы | Администрация района | **-** | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | Районный бюджет |
| 8. | Мероприятие: 2.3.Заключение договора на изготовление сметы на ремонт определенного участка муниципальной дорогиРазработка сметной документации на обустройство пешеходной дорожки по адресу: с. Шелаболиха, пр. Сибирский – **16,5 тыс. руб**. (2022 г.)Проверка достоверности сметной документации на парковку и тратуар в Шелаболиха – **30,0 тыс. руб**.(2022 г.)Проверка достоверности сметной документации на парковку и тратуар в с. Кучук Шелаболихинского раййона – **10,0 тыс. р** (2022 г.) | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 10 | 56,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 156,5 | Районный бюджет |
| 9. | Мероприятие: 2.4. Проверка достоверности сметной стоимости ремонта определенного участка муниципальной дороги | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 10 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 90,0 | Районный бюджет |
| 10. | Мероприятие: 2.5.Работы по расчистке дорог от снега на р. Обь в с. Шелаболихе Шелаболихинского района | 2022 год | Администрация района | - | 34,8 | - | - | - |  | 34,8 | Районный бюджет |
| 11. | Мероприятие: 2.7. Покрытие из оргономинеральной смеси по улично-дорожной сети с. Крутишка (Школьный маршрут) от ул. Заречная дом 38 до ул. Школьная дом 3, ремонт асфальтобетонного покрытия улично – дорожной сети по школьному маршруту с. Кучук, от ул. Михайлова № 54 до ул. Михайлова № 42 (школа). «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Кучук от ул. Михайлова дом № 42 (школа) до ул. Михайлова дом № 9 | 2022 год | Администрация района. Администрация Кучукского и Крутишинского сельсоветов |  | 1 297,4 |  |  |  |  | 1 297,4 | Районный бюджет |
| 12. | Мероприятие: 2.8. «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в с. Шелаболиха, Шелаболихинского района по ул. Ленина от дома № 17 до переулка Пионерский дом № 21/а ремонт автомобильной парковки по ул. Солнечная в с. Шелаболиха, ремонт тротуара по пер. Садовый в с. Шелаболиха Шелаболихинского района» | 2022 год | Администрация района |  | 1 233,9 |  |  |  |  | 1 233,9 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие: 2.9. «Ремонт дороги по ул. Школьная в с. Быково Шелаболихинского района Алтайского края» | 2022 год | Администрация района |  | 253,8 |  |  |  |  | 253,8 | Районный бюджет |
|  | 771,5 |  |  |  |  | 771,5 | Краевой бюджет |
| 14 | Мероприятие: 2.9. «Ремонт дороги по ул. Обская в с. Сибирка Шелаболихинского района Алтайского края» | 2022 год | Администрация района |  | 348,1 |  |  |  |  | 348,1 | Районный бюджет |
|  | 1 132,9 |  |  |  |  | 1 132,9 | Краевой бюджет |

Заведующий отделом по ЖКХ

управления Администрации района

по экономике Т. Г. Шубина

Приложение № 2 к Программе

**Сведения об индикаторах Программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значение по годам** |
| **Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт)** | **Год разработки муниципальной программы (оценка)** | **Годы реализации муниципальной программы** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы |
| **1.** | **Протяженность отремонтированных дорог общего пользования муниципального значения** | **М2** | **1200** | **8367** | **7614** | **1200** | **1200** | **5000** |
| **2** | **Доля автомобильных дорог оформленных в муниципальную собственность** | **%** | **0,0** | **0,0** | **70** | **80** | **90** | **100** |

Заведующий отделом по ЖКХ,

управления Администрации района

по экономике Т.Г. Шубина

Приложение № 3 к Программе

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов тыс.руб. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| **Всего финансовых затрат, в том числе:** | **193,0** | **5 800,6** | **635,0** | **380,0** | **1864,8** | **8 873,4** |
| за счет средств районного бюджета | 193,0 | 3 896,2 | 635,0 | 380,0 | 1864,8 | 6 969 |
| За счет средств краевого бюджета | 0,00 | 1 904,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904,4 |

Заведующая отделом по ЖКХ управления Администрации района

по экономике Т.Г. Шубина