РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«12» августа 2024 г.                                                                                                  № 400

с. Шелаболиха

| О внесении изменений в постановление Администрации района от 06.05.2024 №201 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Шелаболихинского района к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов и проверке готовности объектов социальной сферы» |  |
| --- | --- |

На основании Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов, в соответствии с частью 1 статьи 56 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 06.05.2024 №201 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Шелаболихинского района к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов и проверке готовности объектов социальной сферы» следующего содержания:

1). Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2). Приложение 2 к постановлению изменить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить н заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике Стариенко С.А.

Приложение: 1. На 1л. в 1 экз.;

2. на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности Главы района                                               С.А. Стариенко

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации района от «12» августа 2024 г. № 400 «Приложение №1 к постановлению Шелаболихинского района от 06.05.2024 № 201 |
| --- | --- |

Состав межведомственной группы

по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей Шелаболихинского района к работе в осенне – зимнем периоде 2024-2025 годов (далее - межведомственная группа):

- Стариенко Сергей Анатольевич, заместитель Главы Администрации района, начальник управления Администрации района по экономике – председатель межведомственной группы;

- Ашпетов Евгений Викторович, директор МУП «ШЕЛТВ» - член межведомственной группы;

- Рябченко Вера Викторовна, председатель комитета Администрации района по образованию – член межведомственной группы;

- Ивкина Наталья Дмитриевна, заведующий отделом по ЖКХ управления Администрации района по экономике – член межведомственной группы;

- Малявская Татьяна Юрьевна, заместитель заведующего отделом по ЖКХ управления Администрации района по экономике – член межведомственной группы;

- Глава соответствующего сельсовета – член межведомственной группы (по согласованию).

».

Заведующий отделом по ЖКХ

управления Администрации района

по экономике                                                                                                    Н.Д. Ивкина

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации района от «12» мая 2024 г. № 400 «Приложение №2 к постановлению Шелаболихинского района от 06.05.2024 № 201 |
| --- | --- |

Комплексный план организационных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024-2025годов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести ревизию объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения с оформлением актов проверки (ревизию электрооборудования, состояние дымоходов, дымогарных труб и т. п.) | до 15.05.2024 | Управление Администрации района по экономике Комитет Администрации района по образованию МУП «ШЕЛТВ» |
| 2 | Сформировать план проведения ремонтных работ по подготовке котельного оборудования и системы теплоснабжения к осенне зимнему периоду на 2024-2025 годы | До 22.05.2024 | Отдел по ЖКХ Управления Администрации района по экономике |
| 3 | Провести аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, услуг для муниципальных нужд | до 01.06.2024 | Комитет Администрации района по образованию; МУП «ШЕЛТВ» |
| 4 | Создать запасы каменного угля в утвержденных объемах до начала отопительного сезона | до 10.09.2024 | Комитет Администрации района по образованию; МУП «ШЕЛТВ» |
| 5 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные энергоресурсы подведомственными бюджетными учреждениями | постоянно | Администрация Шелаболихинского района; руководители муниципальных организаций и учреждений; комитет Администрации района по образованию; комитет по финансам |
| 6 | Оформление актов готовности объектов к приему тепла, с участием представителя теплоснабжающей организации | до 01.09.2024 | Администрация Шелаболихинского района; комитет Администрации района по образованию; руководители муниципальных организаций и учреждений; МУП «ШЕЛТВ» |
| 7 | Завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15.09.2024 | Администрация Шелаболихинского района; руководители муниципальных организаций и учреждений |

».

Заведующий отделом по ЖКХ

управления Администрации района

по экономике                                                                                                    Н.Д. Ивкина