РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«22» октября 2024 г.                                                                                                  № 521

с. Шелаболиха

## О внесении изменений в постановление Администрации района от 06.06.2023 № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Шелаболихинского района» на 2023-2025 годы»

В целях уточнения участников программы, объемов финансирования муниципальной программы, на основании части 1 статьи 51 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации района от 06.06.2023 № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Шелаболихинского района» на 2023-2025 годы» следующего содержания:

1) в Паспорте Программы объемы финансирования Программы изложить в новой редакции:

«общий объем финансирования Программы составляет 79 484,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: районного бюджета – 3 905,8 тыс. рублей, краевого бюджета – 75 578,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 0 тыс. рублей»;

2) абзацы 2-5  раздела 4 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 79 484,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 12 240,5 тыс. рублей;

2024 год – 67 144,1 тыс. рублей;

2025 год – 100,0 тыс. рублей.»;

3) приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) приложение 3 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя комитета Администрации Шелаболихинского района по образованию Рябченко В.В.

Приложение: 1. На  2 л. в 1 экз.;

2. на 1 л. в 1 экз.

Глава района                                                 А.Н. Шушунов

Приложение № 1

к постановлению Администрации района

от «22» октября 2024 г.  № 521

«Приложение  1  к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов, в тыс.рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | ВСЕГО |  |  |  |
| Цель: приведение материально-технического состояния образовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка»» | 2023 год | комитет по образованию, «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка»» | 448,6 | - |  | - |  | 448,6 |  | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | 11 791,9 | - |  | - |  | 11791,9 |  | краевой бюджет |  |
| 2. | Капитальный ремонт здания «Макаровская СОШ» филиала МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» | 2024 | комитет по образованию, МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» | - | 1155,0 |  | - |  | 1155,0 |  | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 21946,0 |  | - |  | 21946,0 |  | краевой бюджет |  |
| 3. | Подготовка проектно-сметной документации для проведения выборочного капитального ремонта «Крутишинский детский сад «Колосок» - филиала МБУДО «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка» | 2024 | Комитет по образованию, МБУ ДО «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка» | - | 0 |  | - |  | 0 |  | районный бюджет |  |
| 4. | Подготовка проектно-сметной документации для проведения выборочного капитального ремонта МБУДО «Кучукский детский сад» | 2024 | Комитет по образованию, МБОУ «Кучукская СОШ» | - | 0 |  | - |  | 0 |  | районный бюджет |  |
| 5. | Подготовка проектно-сметной документации для проведения выборочного капитального ремонта МБОУ «Шелаболихинская СОШ№1» (здание №2, ул. Пушкина,37) | 2024 | Комитет по образованию, МБОУ Шелаболихинская СОШ №1 | - | 0 |  | - |  | 0 |  | районный бюджет |  |
| 6. | Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Новообинцевская средняя общеобразовательная школа» | 2024 год | комитет по образованию, МБОУ «Новообинцевская средняя общеобразовательная школа» | - | 2202,2 | - |  | 2202,2 |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | - | 41840,9 | - |  | 41840,9 |  | Краевой бюджет |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Новообинцевская СОШ» | 2025 год | комитет по образованию, МБОУ «Новообинцевская СОШ» | - | - |  | - |  | - |  | районный бюджет |  |
| 8. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Инская СОШ» | 2025 год | комитет по образованию, МБОУ «Инская СОШ» | - | - |  | 100,0 |  | 100,0 |  | районный бюджет |  |
|  | ИТОГО |  |  | 448,6 | 3357,2 |  | 100,0 |  | 3905,8 |  | районный бюджет |  |
|  |  |  |  | 11791,9 | 63786,9 |  | - |  | 75578,8 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | федеральный бюджет |  |

».

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию                                                                                                                  В.В. Рябченко

Приложение № 2

к постановлению Администрации района

от «22» октября 2024 г.  № 521

«Приложение  3  к Программе

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники расходов | Сумма расходов, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 12240,5 | 67144,1 | 100,0 | 79484,6 |
| в том числе из средств районного бюджета | 448,6 | 3357,2 | 100,0 | 3905,8 |
| в том числе из средств краевого бюджета | 11791,9 | 63786,9 | - | 75578,8 |
| в том числе из средств федерального бюджета | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

».

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию                                                                                                                  В.В. Рябченко