РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» января 2025 г № 25

с. Шелаболиха

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования Шелаболихинского района на 2025-2029 годы

В целях повышения уровня пожарной безопасности объектов образования Шелаболихинского района за счет оснащения системами автоматической пожарной сигнализации, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», протоколом заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском крае от 19.11.2024 № 3, на основании части 1 статьи 51 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования Шелаболихинского района на 2025-2029 годы (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета Администрации района по образованию Рябченко В.В.

Глава района А.Н. Шушунов

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение  к постановлению Администрации Шелаболихинского района  от «17 » января 2025г. №­­­­\_25\_\_\_\_ |  |

План мероприятий («дорожная карта»)

По повышению уровня пожарной безопасности объектов образования Шелаболихинского района на 2025-2029 годы

Часть 1. Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования Шелаболихинского района на 2025-2029 годы нацелен на поэтапное переоснащение автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в образовательных организациях Шелаболихинского района.

В 18 образовательных организациях срок службы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре более 10 лет.

Часть 2. План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования Шелаболихинского района

на 2025-2029 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Год выполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | МБОУ "Шелаболихинская СОШ №1" здание на ул. Ленина, 27 | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2027 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2 200,00 |
| 2 | МБОУ "Шелаболихинская СОШ №1" здание на ул. Пушкина, 37 | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2027 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 073,5 |
| 3 | МБОУ "Новообинцевская СОШ " | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2026 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 663,00 |
| 4 | МБОУ "Верх-Кучукская СОШ" | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2028 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 663,00 |
| 5 | МБОУ "Инская СОШ" | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2026 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 073,5 |
| 6 | МБОУ "Крутишинская СОШ" | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2028 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 2 200,00 |
| 7 | МБОУ "Кучукская СОШ" | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2029 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 663,00 |
| 8 | Омутская СОШ – филиал МБОУ «Кипринская СОШ» | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2029 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 663,00 |
| 9 | Селезневская СОШ – филиал МБОУ «Кипринская СОШ» | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2028 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 663,00 |
| 10 | Макаровская СОШ – филиал МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2029 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 663,00 |
| 11 | Чайкинская СОШ – филиал «Крутишинская СОШ | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2029 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 750, 00 |
| 12 | МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка», пер. Сибирский, 4 | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2027 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1665,013 |
| 13 | МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка», ул. Пугачева, 65 | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2026 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 663,00 |
| 14 | Верх-Кучукский детский сад «Родничок - филиал МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка» | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2026 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 073,5 |
| 15 | Кипринский детский сад «Колосок» - филиал МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка» | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2026 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 073,5 |
| 16 | Крутишинский детский сад «Колосок» - филиал МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка» | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2027 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 073,5 |
| 17 | Дошкольная группа МБОУ «Кучукская СОШ» | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2025-2026 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 1 073,5 |
| 18 | МБУДО «Шелаболихинский ЦДТ» | Переоснащение школ автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2025 | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию | 750, 00 |

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию В.В. Рябченко