| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «06» мая 2025 года № 254 с. Шелаболиха О создании комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 годов и плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях В целях подготовки объектов жизнеобеспечения района к работе в зимний период 2023–2025 , и поддержания необходимого уровня их технического состояния в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в соответствии с частью 1 статьи 51 Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Определить срок готовности объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период - 15 сентября 2025. 2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 гг, далее комиссия. (Приложение № 1). 3. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 гг. (Приложение № 2). 4. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2025-2026 гг. (Приложение № 3) и Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг. теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии (Приложение № 4). 5. Комиссии, совместно с главами Администраций сельсоветов (по согласованию), руководителями бюджетных учреждений, руководителем предприятия ЖКХ (по согласованию): осуществлять постоянный контроль за паспортизацией учреждений бюджетной сферы и объектов жизнеобеспечения; ежедекадно проводить мониторинг готовности объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.; содействовать принятию мер по созданию нормативного запаса топлива к началу отопительного периода; содействовать выполнению мероприятий, направленных на устранение замечаний, выявленных управлением Ростехнадзора при оценке готовности муниципального образования к отопительному сезону 2024-2025 годов. 6. Руководителю МУП «ШЕЛТВ», обслуживающему котельные, связанные с отоплением объектов жилого фонда и главам Администраций сельсоветов (по согласованию), имеющих на балансе жилые дома, оформить и представить в отдел ЖКХ Администрации района в срок до 01.09.2025 паспорта готовности к пуску тепла на каждый жилой дом (приложение № 5), подписанные руководителем теплоснабжающего предприятия. 7. Рассмотреть результаты подготовки к зиме на заседании Комиссии в первой декаде сентября текущего года. 8. Постановление Администрации Шелаболихинского района от 06.05.2024 № 201 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Шелаболихинского района к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов и проверке готовности объектов социальной сферы» считать утратившим силу. 9. Разместить настоящее постановление на официальном-сайте Администрации Шелаболихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике. Глава района А.Н. Шушунов ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации Шелаболихинского района от _______________2025 № ______ ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 гг. 1. Общие положения 1.1 Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 гг. (далее - «Комиссия») создается в целях координации взаимодействия Администрации района, органов местного самоуправления муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов по вопросам обеспечения подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. 1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, и настоящим Положением. 2. Задачи Комиссии Основными задачами Комиссии является: 2.1 обеспечение взаимодействия структурных подразделений Администрации района, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов при подготовке объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период 2025-2026 гг.; 2.2. внесение в установленном порядке в органы местного самоуправления предложений об обеспечении выполнения планов подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период. 3. Функции Комиссии Комиссия наделяется следующими функциями: 3.1. анализ хода подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период; 3.2. участие в выработке мер по решению вопросов финансового характера, возникающих при подготовке объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период; 3.3. рассмотрение вопросов, возникающих при создании нормативных запасов топлива, приобретении материальных средств, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на устранение замечаний, выявленных управлением Ростехнадзора при оценке готовности муниципального образования к отопительному сезону 2024 -2025 годов. 4. Полномочия Комиссии Комиссия для осуществления своих полномочий имеет право: 4.1. запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов информацию, относящуюся к вопросам ее компетенции; 4.2. заслушивать на своих заседаниях должностных лиц структурных подразделений, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 4.3. привлекать для участия в работе представителей органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов; 4.4. проводить мониторинг работ по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 гг.; 4.5 распространять положительный опыт муниципальных образований в области организации мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период 2025-2026 гг. 5. Организация деятельности Комиссии 5.1 Формой деятельности Комиссии являются заседания. 5.2 Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 5.3 Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. В случае необходимости допускается проведение внеочередных заседаний. 5.4 Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые подписывает председатель (заместитель председателя) Комиссии. 5.5 Решения Комиссии рассылаются её членам, заинтересованным должностным лицам и органам местного самоуправления. Заведующий отделом по ЖКХ управления Администрации района по экономике Н.Д Ивкина ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Администрации Шелаболихинского района от _______________2025 № ______ СОСТАВ комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 гг. 1) Заместитель Главы Администрации района, начальник управления Администрации района по экономике – председатель комиссии; 2) Ивкина Наталья Дмитриевна, заведующий отделом по ЖКХ управления Администрации района по экономике – заместитель председателя комиссии; 3) Глухих Александр Николаевич, заведующий по делам ГО ЧС и МОБ работе Администрации района - член комиссии; 4) Рябченко Вера Викторовна, председатель комитета Администрации района по образованию – член комиссии; 5) Захарченко Владимир Петрович, директор МБУ «Центр комплексного обслуживания муниципального имущества» - член комиссии; 6) Ашпетов Евгений Викторович, директор МУП «ШЕЛТВ» - член комиссии; 7) Глава соответствующего сельсовета – член комиссии (по согласованию). 8) Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями - член комиссии (по согласованию). Заведующий отделом по ЖКХ управления Администрации района по экономике Н.Д Ивкина ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению Администрации Шелаболихинского района от _______________2025 № ______ План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2025-2026 гг. № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Фактические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения (месяц, год) | Ответственный руководитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Поставка модульной котельной в с. Кучук | Поставка | 1 |  | 37420,0 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной башни в с. Киприно, с. Батурово, с. Ивановка Шелаболихинского района Алтайского края | Капитальный ремонт | 1 |  | 14000,0 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Киприно | Капитальный ремонт участков с общей протяженностью более 13,9 км. | 1 |  | 33100,0 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер.Садовый в с.Шелаболиха Алтайского края | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 1 |  | 65000,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 0 | 149520,0 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная школы с. Киприно | Проверка системы отопления, замена котла, насосной группы | 1 | 25,0 | 507,0 | II - III кв. 2025 г. | Директор школы |  |  |
| 2 | Котельная школы с. Шелаболиха | Проверка системы отопления, котлов, насосной группы | 1 | 25,0 | 644,0 | II - III кв. 2025 г. | Директор школы |  |  |
| 3 | Котельная школы с. Верх-Кучук | Проверка системы отопления, котлов, насосной группы | 1 | 15,0 | 470,0 | II - III кв. 2025 г. | Директор школы |  |  |
| 4 | Котельная школы с. Новообинцево | Проверка системы отопления, замена котла, насосной группы | 1 | 10,0 | 57,0 | II - III кв. 2025 г. | Директор школы |  |  |
| 5 | Котельная школы с. Иня | Проверка системы отопления, замена котла, насосной группы | 1 | 10,0 |  | II - III кв. 2025 г. | Директор школы |  |  |
| 6 | Котельная школы с. Кучук | Проверка системы отопления, котлов, насосной группы | 1 | 25,0 |  | II - III кв. 2025 г. | Директор школы |  |  |
| ИТОГО КОТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ: |  |  |  | 110,0 | 1678,0 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №3 с. Шелаболиха | Очистка поверхностей нагрева котла | 2 котла | 40,0 |  | II - III кв. 2025 г. | Е.В Ашпетоа директор МУП «ШЕЛТВ» |  |  |
|  |  | Поверка приборов безопасности и контроля |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Опрессовка тепловых сетей | 3,0 км | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена топки котла | 1 топка | 0 | 1000,0 | II - III кв. 2025 г. | Администрация района Е.В Ашпетоа директор МУП «ШЕЛТВ» |  |  |
| 2 | Котельная №4 с. Шелаболиха | Очистка поверхностей нагрева котла | 7 котла | 30,0 |  | II - III кв. 2025 г | Е.В Ашпетоа директор МУП «ШЕЛТВ»» |  |  |
|  |  | Опрессовка тепловых сетей. Замена топки котла | 8,6 км | 0 | 4500,0 | II кв. 2025 г |  |  |  |
| 3 | Котельная №5 с. Крутишка | Очистка поверхностей нагрева котла | 3 котлов | 30,0 |  | II - III кв. 2025 г | Е.В Ашпетоа директор МУП «ШЕЛТВ»» |  |  |
|  |  | Опрессовка тепловых сетей. Замена топки котла | 1,0 км | 0 |  | II кв. 2025 г |  |  |  |
| 4 | Котельная №8 с. Шелаболиха | Очистка поверхностей нагрева котла | 4 котла | 20,0 |  | II - III кв. 2025 г | Е.В Ашпетоа директор МУП «ШЕЛТВ»» |  |  |
|  |  | Опрессовка тепловых сетей | 0,9 км | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка 1 котла марки КВр-0,8 МВт (Котел, доставка, монтаж). Приобретение сетевого насоса | 1 котла | 0 | 2400,0 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 7 с. Киприно | Очистка поверхностей нагрева котла | 3 котла | 20,0 |  | II - III кв. 2025 г. | Е.В Ашпетоа директор МУП «ШЕЛТВ» |  |  |
|  |  | Опрессовка тепловых сетей | 0,9 км | 5,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО котельные, переданные в хоз. ведение: |  |  |  | 210,0 | 7900,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 320,0 | 159098,0 |  |  | Заведующий отделом по ЖКХ управления Администрации района по экономике Н.Д Ивкина ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению Администрации Шелаболихинского района от _______________2025 № ______ П Р О Г Р А М М А проведения проверки готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг. теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии № п/п |  |

Объекты, подлежащие проверкеСроки проведения проверкиДокументы, проверяемые при проверке1Котельная №3 с. Шелаболиха24.08.20251. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;2Котельная № 4    с. Шелаболиха24.08.20253Котельная № 8    с. Шелаболиха25.08.20254Котельная № 5 с. Крутишка26.08.20255Котельная № 9    с. Киприно26.08.20257Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной №3 с.Шелаболиха10.08.2025 – 20.08.20251) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;8Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной №4 с.Шелаболиха10.08.2025 – 20.08.20259Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной № 8 с.Шелаболиха25.08.202510Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной № 5 с.Крутишка26.08.202511Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной № 9    с. Киприно26.08.2025Виды выполненных работ по конструкциямЕдиницаВсего по плану подготовки к зимеВыполнено при подготовке к зиме123451Объем работтыс.руб.2Ремонт кровликв.м.3Ремонт чердачных помещений в том числе:4.Ремонт фасадов в том числе:5Ремонт подвальных помещений в том числе:6Ремонт покрытий дворовых территорий,7Ремонт инженерного оборудования в том числе:8Другие  работыпостановлению Администрации Шелаболихинского района Алтайского края «О создании комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 годов и плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»(наименование вида документа, заголовок, содержание)от__________№__________Количество экземпляров на бумажном носителеСпособ отправки документаРоспись в получении документа на бумажном носителе1234Администрации сельсоветов0ЭПКомитет по образованию Администрации Шелаболихинского района по образованию0ЕСЭДМинстрой Алтайского края, Управление ЖКХ, teplo4@minstroy.alregn.ru, comin2@minstroy.alregn.ru0ЕСЭД+ЭПРОСТЕХНАДЗОР в Алтайском крае, Алтайский отдел по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями. 0ЭПАшпетов Е.В. – директор МУП «ШЕЛТВ»1ЭПОтдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации районаЕСЭДМалимонов А. С заведующий информационным отделом (для размещения на сайте)0ЕСЭДДело

тел.: (3852) 298-435.

dronov.ev@nadzor22.ru

Организация (или ФИО и должность), в случае направления сторонним организациям - адрес, e-mail, факс, телефон получателя документа

Обеспеченность  объекта:

пескосолевой смесью и химпрепаратами ___________________________________

инструментом и инвентарем для зимней уборки территории ___________________

3. Результаты  проверки  готовности  объекта  к  зиме  2025 – 2026 г.г.

Комиссия в составе:

Председателя-руководителя (заместителя) обслуживающего предприятия ________________

________________________________________________________________________________

членов комиссии

1. Специалиста администрации сельсовета (района) ___________________________________

________________________________________________________________________________

2.  Старшего по дому (домкома) ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Мастера (техника) ответственного за содержание дома ______________________________

________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен

Председатель комиссии					        ______________________ (подпись)

Члены:							        ______________________ (подпись)							                                      ______________________ (подпись)

_______________________(подпись)

«____» ____________ 2025 г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2025 - 2026 гг.

Руководитель теплоснабжающего предприятия ______________________ (подпись)

«____» ____________2025 г.

Заведующий отделом по ЖКХ управления

Администрации района по экономике                                                                    Н.Д Ивкина

Лист согласования

проекта правового акта Администрации Шелаболихинского района

Постановление «О создании комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 годов и плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

«___» ____________ 2025г.

(дата)

Ивкина Н.Д  тел. (385-58) 23-2-65                                                  .

(Ф.И.О. и № телефона исполнителя)

Примечание: Возражения и замечания могут прилагаться на отдельных листах

РЕЕСТР

рассылки к

шт.

п.м.

шт.

систем

шт.

п.м.

шт.

систем

п.м.

п.м

шт.

систем

п.м.

п.м.

шт.

шт.

шт.

1) центрального отопления:

- радиаторов

- трубопроводов

- запорной арматуры

- промывка и опрессовка

- элеваторных узлов

2) горячего водоснабжения:

- трубопроводов

- запорной арматуры

- промывка и прессовка

3) водопровода:

- ремонт и изоляция труб

4) канализация:

- ремонт трубопроводов

- ремонт колодцев

- промывка системы

5) электрооборудования:

- световой электропроводки

- силовой электропроводки

- вводных устройств

- электрощитовых

- электродвигателей

шт.

п.м.

в том числе:

- отмосток

- приямков

п.м

п.м

- изоляция трубопроводов,

- ремонт дренажных и водоотводящих устройств

кв.м.

п.м.

п.м.

кв.м.

кв.м.

- ремонт и покраска,

- герметизация швов,

- ремонт водосточных труб,

- утепление оконных проемов,

- утепление дверных проемов

кв.м.

кв.м.

- утепление (засыпка) чердачного перекрытия,

- изоляция трубопроводов, вентиляционных

коробов и камер, расширительных бачков

измерения

Здания и инженерному оборудованию

*** К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих предприятий составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящей Программы.

Заведующий отделом по ЖКХ управления

Администрации района по экономике                                                                    Н.Д Ивкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Администрации Шелаболихинского района

от _______________2025 № ______

ПАСПОРТ

готовности жилого дома к пуску тепла

Адрес ___________________________________________________________________________

(город, район, наименование улицы, № дома)

принадлежность  объекта ___________________________________________________________

(балансосодержатели, собственники)

1.  Общие  сведения

1.  Год  постройки _________________________________________________________________

2.  Характеристика  дома:

износ в % __________________ этажность ___________________ подъездов ________________

наличие  подвалов, цоколей  этажей __________________________________________________

количество  квартир _____________________________________________________________шт.

общая площадь дома ____________________________________________________________кв.м.

жилая площадь ________________________________________________________________ кв.м.

нежилая  площадь ______________________________________________________________кв.м.

вид кровли ________________________________________________________________________

3.  Оборудование  дома:

центральным отоплением ____________________________________________________________

(да, нет)

горячим водоснабжением ____________________________________________________________

(да, нет)

холодным водоснабжением __________________________________________________________

(да, нет)

канализацией ______________________________________________________________________

(да, нет)

газоснабжением ____________________________________________________________________

(да, нет)

системами АПЗ и дымоудаления ______________________________________________________

(да, нет)

2. Объемы выполнения работ по подготовке

объекта  к  эксплуатации  в  зимних  условиях  2025 - 2026 г.г.

№

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (приборов отопления и тепловых сетей МКД);

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

9) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок;

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках ТЭ;

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала СИЗ и СКЗ, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6. Проведение наладки принадлежащих теплоснабжающим предприятиям теплосетей;

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8. Обеспечение качества теплоносителя;

9. Организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;

10. Обеспечение проверки качества ремонта и замены тепловых сетей, в т.ч. предоставление гарантий на работы и материалы;

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельных или пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативных запасов;

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организации;

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;